北京市十一学校初中楼楼道地砖改造工程

比 选 文 件

采购人： 北京市十一学校

日期： 2025年12月26日

目  录

第一章 发包公告	3

第二章 比选申请人须知	4

第三章 评审办法	12

第四章 采购需求	18

第五章 比选申请文件格式	20

第六章 工程施工合同	30

第七章 工程量清单	38

- 发包公告

北京市十一学校现对北京市十一学校初中楼楼道地砖改造工程所需有关服务进行比选采购，现请各单位前来参加本项目比选活动。

- 工程概况

- 项目预算金额：993261.16 （元）

- 比选内容：工程量清单所示装饰装修等全部工程内容。

- 计划总工期：22日历天。

- 资格条件

报名单位须具备建筑装修装饰工程专业承包 二 级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。项目负责人为建筑工程专业  贰  级（含）以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证书（B本）

未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信行为信息记录名单。

本项目不接受联合体投标。

- 文件领取

请各单位自行下载比选文件电子版。

- 比选申请文件递交时间及截止时间： 2026年 1 月 5日09时00分

递交比选申请文件地点：北京市十一学校（北京市海淀区玉泉路66号）

招标人名称 ：北京市十一学校

招标人地址 ：北京市海淀区玉泉路66号

招标人联系人 ：李彬源老师

招标人联系电话：010-88628529

第二章 比选申请人须知

比选申请人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：北京市十一学校 地址：北京市海淀区玉泉路66号 联系人：李彬源 电话：010-88628529 |
| 2 | 项目地点 | 北京市海淀区玉泉路66号 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 5 | 项目采购内容 | 工程量清单所示装饰装修等全部工程内容 |
| 6 | 计划工期 | 计划工期：22日历天 计划开工日期： 2026年1月25日 计划竣工日期： 2026年2月15日 |
| 7 | 比选申请人资质条件 | 1.具备政府有权机关核发的有效营业执照和建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质； 2.建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证； 3.外地进京企业须具备北京市建筑业企业档案管理手册。 4.企业项目经理（项目负责人）为建筑工程专业 贰 级（含）以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证书（B本）。 5.未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信行为信息记录名单； |
| 8 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 9 | 比选申请文件递交时间及截止时间 | 递交时间： 2026年1月5日8时30分至09时00分 递交截止时间： 2026年1月5日09时00分 |
| 10 | 比选申请文件有效期 | 60 天 |
| 11 | 比选申请文件的份数 | 正本 1 份，副本 1份 |
| 12 | 递交比选申请文件地点 | 北京市十一学校（北京市海淀区玉泉路66号） |
| 13 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年1月5日09时00分 开标地点：北京市十一学校（北京市海淀区玉泉路66号） |
| 14 | 本工程比选最高限价 | 993261.16 元 |

一 说明

- 采购人

1.1本项目的“采购人”是指北京市十一学校。

- 比选申请人

2.1系指符合比选文件规定，按时报名并通过资格审查，取得比选文件并参加本次比选申请的施工单位。

- 资金来源及落实情况

3.1见比选申请人须知前附表。

- 采购内容、计划工期

4.1见比选申请人须知前附表。

- 比选申请人资格要求

5.1比选申请人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见比选申请人须知前附表；

- 财务要求：见比选申请人须知前附表；

- 信誉要求：见比选申请人须知前附表；

- 其他要求：见比选申请人须知前附表。

5.2 比选申请人不得存在下列情形之一：

- 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

- 为本工程提供招标代理服务的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- 比选申请人代表

6.1指全权代表比选申请人参加比选活动并签署比选申请文件的人。如果比选申请人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式）。

- 比选费用

7.1无论比选过程中的做法和结果如何，比选申请人自行承担所有与参加比选有关的全部费用。

- 现场踏勘（本项目不适用）

- 比选申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按比选申请人须知前附表规定的时间、地点比选申请人踏勘项目现场。

- 比选申请人踏勘现场发生的费用自理。

- 除采购人的原因外，比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供比选申请人在编制比选申请文件时参考，采购人不对比选申请人据此作出的判断和决策负责。

二 比选文件

1.比选文件的构成

1.1比选文件包括下列内容及所有比选文件的澄清、补充、修改文件。

第一章  发包公告

第二章  比选申请人须知

第三章  评审办法

第四章  采购需求

第五章  比选申请文件格式

第六章  工程施工合同

第七章  工程量清单

1.2比选申请人应详细阅读比选文件的全部内容。不按比选文件的要求提供比选申请文件和资料，可能导致其比选被拒绝。

2.比选文件的澄清

2.1任何要求对比选文件进行澄清的潜在比选申请人，需要将进行澄清的问题以书面形式（加盖比选申请人的公章）附电子文档在比选申请文件递交截止期3日以前送达（或传真）至采购人，以便采购人进行答复。采购人将书面答复发给每个购买比选文件的潜在比选申请人（答复中不包括问题的来源）。

2.2比选申请人认为比选文件存在歧视性条款或不合理要求，应在规定的时间内一次性全部提出。

3.比选文件的修改

3.1在比选申请文件递交截止期3日前，无论出于何种原因，采购人可对比选文件进行修改，并以补充文件的形式发出。

3.2补充文件是比选文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买比选文件的潜在比选申请人，并对潜在比选申请人具有约束力。比选文件如与补充文件相矛盾，以补充文件为准。潜在比选申请人收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人确认。

3.3为使比选申请人有充分时间对比选文件的修改部分进行研究，采购人可酌情推迟比选申请文件递交的截止日期，并将此变更通知每一潜在比选申请人。

三 比选申请文件

1.比选申请文件的基本要求

1.1比选申请人应按比选文件的要求提供比选申请文件，并保证所提供全部资料的真实性。

1.2比选申请文件必须由比选申请人代表签署。

1.3任何行间插字、涂改和增删，必须由比选申请人代表签字或盖章后才有效。

2.比选申请文件构成

2.1按比选申请文件格式要求填写装订成册的下列文件：

- 比选申请函

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

- 已标价工程量清单

- 施工组织设计方案

- 项目管理机构

- 资格审查资料

2.2比选申请文件电子版1份

3.比选报价

3.1所有报价均以人民币报价。

3.2比选申请人进行自主报价。

3.3比选申请人只允许有一个比选总价，凡是提供选择性报价的比选申请人其比选申请文件将被拒绝。

4.比选有效期

4.1自开标日起60日内，比选申请文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的比选申请文件将被拒绝。

4.2根据需要，采购人可能要求比选申请人延长比选申请文件有效期，若比选申请人同意延长其比选申请文件有效期，不得对比选申请文件进行修改。

5.资格审查资料

5.1“比选申请人基本情况表”应附比选申请人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

5.2“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

5.3“近年来发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

6.比选申请文件的签署及规定

6.1比选申请人应准备比选申请文件1份正本，并注明正本字样。

6.2所有比选申请文件均须以A4版面左侧胶装成册，装订须牢固不易拆散和换页。

6.3任何行间插字、涂改和增删，必须由比选申请人的法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章后才有效。

6.4比选申请文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比选申请人负责。

四 比选申请文件的递交

1.比选申请文件的密封和标记

1.1比选申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章。

1.2比选申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。封套上注明比选文件中指明的项目名称和“在 （递交截止时间 ）之前不得启封”的字样。封套的封口处应有比选申请人法定代表人或比选申请人代表的签字或盖章和比选申请人单位公章（骑缝章）。

1.3比选申请文件的电子版单独密封，并注明“比选申请文件电子版”字样。

1.4未按要求密封和加写标记的比选申请文件，采购人不予受理。

2.比选申请文件递交时间、递交截止时间及地点

2.1见比选申请人须知前附表

3.比选申请文件的修改与撤回

3.1比选申请人对比选申请文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3.2在比选申请文件递交截止期之后，比选申请人不得对其比选申请文件做任何修改。

3.3从比选申请文件递交截止期至比选申请人在比选申请函格式中确定的比选申请文件有效期之间，比选申请人不得撤回其比选申请文件。

五 开标与评审

1.开标

1.1采购人按比选文件规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有比选申请人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

1.2比选申请人代表参加开标时，需出示法人授权书原件（适用于授权代表参加开标）或法定代表人身份证明原件（适用于法定代表人本人参加开标）、身份证原件及复印件一份，否则，采购人有权拒绝其比选申请文件。

1.3开标时，由比选申请人代表检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由采购人当众宣读比选申请人名称、比选价格、书面修改和撤回比选申请文件通知等采购人认为必要的内容。对于比选申请人在比选申请文件递交截止期前递交的声明，在开标时当众宣读，评审时有效。除了按照本须知的规定原封退回迟到的比选申请文件之外，开标时将不得拒绝任何比选申请文件。

1.4采购人将对唱标内容做开标记录，由比选申请人代表签字确认。

2.评审

2.1（见第三章 评审办法）

六 合同授予

1.确定中标人

1.1评审委员会由采购人各代表组成，将根据评审标准，推荐中标候选人。

1.2确定综合得分第一名的中标候选人确定为中标人。

2.中选通知书

2.1在比选申请文件有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中选通知书，同时将中标结果通知未中标的比选申请人。

2.2采购人不做未中标原因的解释。

2.3中选通知书是合同的组成部分。

3.签订合同

3.1中标人应按中选通知书规定的时间，与采购人签订合同。

3.2比选文件、中标人的比选申请文件及其澄清文件、中选通知书等，均为签订合同的依据。

4.解释权

4.1本次比选的最终解释权归属采购人。当对一个问题有多种解释时，最终以采购人的书面解释为准。

第三章  评审办法

- 评审原则

- 对所有比选申请文件的评估，都采用相同的程序和标准。遵循公平、公正、科学、合理、择优的原则。

- 评审委员会对比选申请文件响应性的判定只取决于比选申请文件本身的内容，而与外部证据无关。

- 评审委员会

2.1评审工作由评审委员会承担。评审委员会成员人数为3人（含）以上单数，由采购人各代表组成。

- 评审程序

3.1评审委员会按照以下程序进行评审：

- 评审准备；

- 符合性审查；

- 报价、商务和技术评审；

- 汇总评审结果；

- 推荐中标候选人；

- 编写评审报告。

- 评审内容

- 评审准备

- 评审委员会签到及签署声明

- 熟悉相关文件资料

- 必要合格条件审查及符合性条件审查

指依据法律法规和比选文件的规定，对比选申请人的资格、比选申请文件的有效性、完整性、合格性和对比选文件的响应程度进行审查。（详见表1、表2），只有通过必要合格条件审查及符合性审查的比选申请人才能进入下一步的报价、商务和技术评审

- 评审的主要因素及分值

见表3综合评分表

- 汇总评审结果

- 推荐中标候选人

评审委员会根据比选申请人排序情况推荐不超过3家的中标候选人，确定综合得分第一名的中标候选人为中标人。

- 编写评审报告

评审委员会完成上述评审和推荐中标候选人工作后，应及时整理评审成果。评审报告应当包括如下内容：

- 评审委员会成员名单及签到记录；

- 评审专家声明书；

- 必要合格条件审查表及符合性审查表；

- 各评委评分汇总；

- 评审结果汇总排序记录；

- 评审意见

表1：

必要合格条件审查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 说明 | 比选申请人名称 | 比选申请人名称 | 比选申请人名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 | 有效期内的营业执照。 | 比选申请人出具加盖单位公章的有效的企业营业执照复印件 |  |  |  |
| 2 | 安全生产许可证 | 有效期内的安全生产许可证 | 比选申请人出具加盖单位公章的有效的安全生产许可证复印件 |  |  |  |
| 3 | 企业资质 | 建筑装修装饰工程专业承包 二 级（含）以上资质 | 比选申请人出具加盖单位公章的资质证书复印件 |  |  |  |
| 4 | 项目经理 | 项目经理需为 建筑工程 专业 贰 级（含）以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证书 | 比选申请人出具加盖单位公章的有效的证明证书复印件 |  |  |  |

注：打√为符合，打×为不符合，结论一栏写合格或不合格

评审委员会签字：

表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查事项 | 比选申请人名称 | 比选申请人名称 | 比选申请人名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表授权书是否有效签署 |  |  |  |
| 2 | 比选申请文件是否按规定要求密封、签署、盖章 |  |  |  |
| 3 | 资格审查资料是否齐全、有效 |  |  |  |
| 4 | 是否不存在法律法规和比选文件中集中单列的其他否决性条款 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：打√为符合，打×为不符合，结论一栏写合格或不合格

评审委员会签字：

表3：报价评分记录表

项目名称：

| 序号 | 比选申请人名称 | 投标报价 （人民币）元 | 评标基准价 （人民币）元 | 评分标准 （标准分40分） | 报价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／报价）×40%×100。 价格分数保留两位小数。 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

评审委员会全体成员签字：

评审时间：   年  月    日

综合评分表

| 序号 | 评审因素 |  | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格得分（40分） |  | 40 | 详见报价评分记录表。 |
| 2 | 商务部分（30分） | 类似项目业绩（30分） | 0-30 | 每提供一个类似业绩，得10分，最高30分 |
| 3 | 技术部分（30分） | 实施方案与技术措施 （15分） | 0-15 | 科学、可行、针对性强11—15分； 合理、可行、细节有待完善6—10分； 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要0－5分。 |
|  |  | 质量管理体系与保证措施（5分） | 0-5 | 科学、可行、针对性强4—5分； 合理、可行、细节有待完善2—3分； 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要0－1分 |
|  |  | 安全和绿色施工保障措施（5分） | 0-5 | 科学、可行、针对性强4—5分； 合理、可行、细节有待完善2—3分； 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要0－1分 |
|  |  | 紧急情况的处理措施及预案（5分） | 0-5 | 措施合理、可行、针对性强4—5分； 措施较合理、较可行2—3分； 措施不合理、不可行0-1分； |
| 4 | 合计 |  | 100 |  |

第四章 采购需求

- 项目名称

项目名称：北京市十一学校初中楼楼道地砖改造工程

建设地点：北京市海淀区玉泉路66号

- 承包范围

工程量清单所示装饰装修等全部工程内容（详见工程量清单）

- 计划工期

计划总工期：22日历

- 质量要求

本工程要求的质量标准符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

- 适用规范和标准

5.1本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

5.2构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求采购人予以澄清，除采购人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.3材料、施工工艺和本工程都应依照适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

- 安全文明施工

6.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。

6.2承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。

6.3承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.4承包人还应根据有关法律法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

- 环境保护

7.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运等环境保护、水土保护和污染防治的法律法规、规章、规范、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责。

7.2承包人应按合同约定和采购人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律法规、规章、规范、标准和规程等所造成的环境污染、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

第五章 比选申请文件格式

北京市十一学校初中楼楼道地砖改造工程

比选申请文件

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月   日

- 应答函

北京市十一学校

（应答人全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的北京市十一学校初中楼楼道地砖改造工程 有关的活动，并对该项目进行应答。据此函，法定代表人或法定代表人授权代表宣布同意如下：

- 提供申请人须知中规定的全部应答文件；

- 应答项目的总价为（大写）：    元人民币。

（小写）：    元人民币。

- 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，在22天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到合格标准。保证提供的设备符合国家相关规定及行业要求，确保后续通过环保质量检测。以上均对我方具有约束力。

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子信箱地址：

应答人（盖章）：

全权代表（签字或盖章）：

日　期：

- 法定代表人身份证明

比选申请人：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：       性别：

年龄：       职务：

系（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：（盖单位章）

年 月 日

- 授权委托书

本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名）身份证号：为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改（项目名称）比选文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：      。

委托期限：      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

- 已标价工程量清单

- 施工组织设计方案

编制施工组织设计的要求：

编制时应简明扼要地说明本工程重点难点、主要分项工程施工方案和技术措施、施工总体进度计划及保障措施、质量保证措施、安全生产、文明施工、环境保护等主要措施。
（五）项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

附人员相关证件：身份证、资格证、职称证、学历证、养老保险复印件等。

（六）资格审查资料

- 比选申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

- 近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件并加盖单位公章，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

第六章工程施工合同

（后期如有调整，以实际调整后为准）

编号：

建设工程施工合同

（小型工程本）

发 包 方：

承 包 方：

工程名称：

工程地点：

建筑面积：       /           平方米；层数：      /

结构类型：       /          ；檐高/跨度：        /       米

批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）        /

工程性质：（指基建、技改、合资等）： 基建

承包范围：

承包方式：   包工包料

质量等级（优良或合格）：  合格

工程承包造价（金额大写）：

￥：     元                                                                   
  北京市建设工程施工合同协议条款

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就发包方委托承包方负责工程施工等相关事宜达成一致，经双方协商达成如下协议：

- 工期

1.1本合同工程定于_   年   月_  日开工；于年月日竣工。合同工期    日历天数为天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。

1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出    /                                         /                               1·3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：    /

因乙方原因而导致工程不能按期完工，每拖延一天，罚合同总价的‰

因为甲方付款或方案原因导致工程不能按期完工，乙方不负任何责任。

甲方如不能按合同付款，每拖延一天，需向乙方交滞纳金合同总价的‰

- 图纸发包方于____年____月_____日，向承包方提供___套图纸。

- 发包方、承包方驻工地代表。

发包方代表姓名：吕沧海；承包方负责人姓名：

- 发包人工作

合同签订后  / 天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 / 天内予以确认。

第5条承包人工作

5.1每周周三向发包方报送周施工计划和已完工程进度统计报表。

5.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线的保护。

承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。施工内容包括：【】等。

5.3承包方应严格按照设计图、施工图、现行相关规范、本合同约定和发包方要求进行工程施工、并保修工程。承包方负责施工区域及施工过程中的安全、保卫工作，提供和维修非夜间使用的照明、围栏设施及相应的防护措施，费用由承包方承担。因承包方安全、保卫工作失误给发包方或任意第三人造成损失的，承包方应承担相应的赔偿责任。

5.4承包方应严格执行发包方有关施工现场管理的规定，不得污染环境及影响发包方的正常办公。

5.5承包方应依照本合同的约定及发包方相关要求提供相关技术、经济资料及竣工资料。

5.6承包方应遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工现场的整洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身原因造成的损失和罚款。

5.7做好现场工程质量、施工进度、安全施工、文明施工的管理，按施工程序、本合同约定和发包方要求开展施工作业。

5.8承包方负责施工过程中的地下管网、临时设施、水电线管、已有建筑物和邻近建筑物的保护工作，一旦发生损坏，因此产生的一切损失均由承包方承担。

5.9如发现图纸、设计存在问题及现场施工中遇到不能解决的问题，应及时根据施工情况编制施工方案并报发包方审查，经发包方审查后，按发包方处理意见执行。

5.10遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护、文明施工、安全生产等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包方。

5.11已竣工工程未交付发包方之前，承包方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包方应予以修复并承担费用。

5.12承包方对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应向发包方提交为实施工程拟采取的施工组织设计和工作安排，如果承包方对施工组织设计和工作安排作出重大改动，应事先征得发包方书面同意。

5.13承包方未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延工期和（或）增加费用，其增加的费用由承包方承担，工期不予顺延；给发包方造成损失的，承包方应予以赔偿。

第6条工程质量检查及验收

6.1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其他非承包商原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。

6.2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方在10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

6.3本工程施工质量应符合北京市建筑装饰工程质量验收合格标准，且满足发包方的设计及使用要求，工程质量经一次整改后仍不符合合同约定的，发包方可另行聘请第三方完成约定工程的施工工作，因此产生的全部费用及由此给发包方造成的损失均由承包方负责。

6.4承包方应在竣工验收通过当日，向发包方移交完整的竣工结算资料、工程质量保修书及竣工图纸 2 套（竣工资料及竣工图纸必须真实地反映实际施工情况）。在本合同未做特别约定时，承包人应按现行《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律和行政法规中关于保修的规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第7条设计变更及合同价款的调整

7.1施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，承包方收到变更通知5天内，根据约定的价格确认方式提出变更价款报告的完整资料，承包方按通知进行变更，发包方收到变更价款报告之日起10日内予以审核，发包方提出的变更费用增加超过本合同金额10%或超过本项目投资概算，按《政府投资条例》，以及北京市政府、海淀区政府关于政府投资项目对超概（预）算或合同金额的审批流程办理，发包方按该流程办理过程中，审核时间不受10日限制。因发包方提出变更导致的工程造价变化，由发包方承担，该变更经确认引起关键线路上的工期发生延误的，工期应顺延。

7.2本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：本合同采用暂估价，按结算审计审定金额为准。

第8条工程价款及结算

双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，工程竣工验收合格后，且结算审计完成后，按结算审定金额一次性支付至100%，承包方申请付款前，应向发包方开具等额发票，否则，发包方有权延迟支付相关合同价款。

第9条材料设备的供应

9.1发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

9.2承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

第10条争议

发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

- 争议解决方式：向___北京__仲裁委员会申请仲裁；

- 争议解决方式：向___海淀区___人民法院起诉。

双方约定按第___二______种争议解决方式解决。

第11条违约

- 发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

- 如承包方未能按本协议约定按时完成工程施工并通过发包方验收，每延迟一天，应向发包方支付元违约金，逾期超过日的，发包方有权解除协议，承包方应赔偿因此给发包方造成的全部损失。发包方有权自应付工程款中将前述违约金直接扣除。

- 承包方应在施工过程中采用相应的安全保护工作，否则，由此给发包方或任何第三方（包括但不限于承包方委派的负责本合同工程的人员）造成的人身、财产损失均由承包方自行承担，由此给发包方造成损失的，承包方应予以全额赔偿。

- 承包方应保证其负责的合同工程符合本合同约定的质量、发包方实际使用需求以及设计和规范的要求。因承包方原因使工程质量达不到本合同约定的质量标准，承包方应重新返工直至达标，由此给发包方造成损失的（包括但不限于行政主管部门的罚款、处罚等），承包方应予以全额赔偿。如果经过重新返工，经发包方验收，工程仍不能达到本合同约定的标准，则发包方可指定第三方重新施工，费用由承包方承担。发包方有权从支付给承包方的工程款中优先扣除。承包方的前述质量保证责任不因通过发包方检查验收合格而免除。

- 未经发包方书面同意，承包方不得以任何方式将工程转包或分包；未经发包方书面同意，承包方擅自转包或分包的，发包方有权从前述行为发生之日起终止本合同，由此给发包方造成损失的，承包方应予赔偿。

- 维保期内，承包方未按发包方的要求履行维保义务的，发包方有权另行委托第三方提供维保服务，由此产生的费用由承包方承担；上述情形每出现一次，承包方按照合同总金额0.5%的标准向发包方支付违约金。

- 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第12条合同份数。

本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本两份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，均具有同等法律效力。

第13条补充条款如下：

13.1本合同为暂估价合同，工程承包造价（金额大写），合同最终结算金额以审计单位最终审计金额为准。

13.2承包方必须按照建设工程保修规定保修，建筑装饰工程及水电安装部分保修两年，防水部分保修5年。

13.3承包方必须保证工人工资的按时足额发放，如因此导致承包人工人到发包方办公或教学场地上访的，承包人应按元/次的标准向发包方支付违约金，前述违约金发包方有权从应付工程款中直接扣除。

13.4质保期内承包方需要对工程内容进行维修，如承包方不能按发包方要求按时维修的，发包方有权委托第三方进行维修，因此产生的费用均由承包方承担（发包方有权自质保金中直接扣除相关费用），承包方维修处理流程必须遵守北京市十一学校维修管理办法的相关规定，否则，由此给发包方造成的全部损失均由承包方负责。

本合同订立时间：     年    月   日（即日起生效）

发包方：北京市十一学校               承包方：     （盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

开户银行：中国建设银行玉泉支行        开户银行：

账号： 11001018000056114864          账号：

第七章 工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合计 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 911202001001 | 块料面层楼地面拆除 | 1.块料面层拆除 2、垃圾清理、外运 | m2 | 2291.57 |  |  |  |  |
| 2 | 911201009001 | 楼地面找平层拆除（1-4层） | 1.找平层拆除 2、厚度：50mm 3、垃圾清理、外运 | m2 | 1784.34 |  |  |  |  |
| 3 | 911201009002 | 楼地面找平层拆除（5层） | 1.找平层拆除 2、厚度：150mm 3、垃圾清理、外运 | m2 | 507.23 |  |  |  |  |
| 4 | 911205001001 | 踢脚线拆除 | 1.踢脚线拆除，高度120 2、垃圾清理外运 | m | 980 |  |  |  |  |
| 5 | 911202001002 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.过门石拆除 2、垃圾清理、外运 | m2 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新做部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 1.岩板地面铺贴1200*600 2、粘接剂粘贴 | m2 | 2291.57 |  |  |  |  |
| 7 | 911201011001 | 楼地面找平层新做（1-4层） | 1.新拌混凝土找平层50厚 | m2 | 1784.34 |  |  |  |  |
| 8 | 911201011002 | 楼地面找平层新做（5层） | 1.新做轻集料找平层150厚 | m2 | 507.23 |  |  |  |  |
| 9 | 911205004001 | 块料、石材踢脚线新做 | 1.踢脚线新作，120高 | m | 980 |  |  |  |  |
| 10 | 911202003002 | 瓷砖过门石铺贴 | 1.瓷砖过门石铺贴，600*200 | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 11 | 911202004001 | 石材楼地面新做 | 1.石材过门石铺贴，1200*350 | m2 | 0.42 |  |  |  |  |
| 12 | 911201006001 | 地面美缝 | 1.地面美缝，进口美缝剂 | m2 | 2412.18 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |