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开办类事务-北京第一实验中学教室装修改造项目设计费

比 选 文 件
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[bookmark: _Toc234332372]第一章  比选公告
1．              ：
北京第一实验中学现对开办类事务-北京第一实验中学教室装修改造项目设计费所需有关服务进行比选采购，现邀请贵公司前来参加本项目比选活动。
2．工程概况
（1）项目预算金额：731100.54（元）
（2）比选内容：对北京第一实验中学教室装修改造项目提供设计服务。
[bookmark: _Toc8876751][bookmark: _Toc533331072]（3）服务周期：自合同生效之日起至完成工程及成果文件验收合格。
3．资格条件
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（2）未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)严重违法失信行为信息记录名单。
（3）本项目接受联合体参与比选。
1）联合体各方应按要求签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；
4）投标人为联合体的，按招标文件要求在规定部位加盖联合体各方企业公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章（除联合体各方营业执照，资质证书、自有人员、业绩等资料）；
5）联合体成员数量不得超过 2 家。
[bookmark: OLE_LINK6]（4）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。
4．请于2026年10月12日至2026年10月14日在北京市十一学校校园网下载比选文件。
采购人名称：北京第一实验中学
采购人地址：北京市通州区潞城镇汇才南街
采购人系人：张老师
采购人联系电话：010-89591465
代理机构名称：北京蓝石阳光工程咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK1]代理机构地址：北京市石景山区西井路15号1幢6层601房间
代理机构联系人：郭佳钰
代理机构联系电话：18519109203
                                            北京蓝石阳光工程咨询有限公司
                                                  2026年10月12日

                  第二章 比选申请人须知
比选申请人须知前附表
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：北京第一实验中学
地址：北京市通州区潞城镇汇才南街
联系人：张老师 
电话：010-89591465

	2
	代理机构
	名称：北京蓝石阳光工程咨询有限公司
地址：北京市石景山区西井路15号1幢6层601房间
联系人：郭佳钰
电话：18519109203
电子邮件：/
传真：/

	3
	项目地点
	北京第一实验中学

	4
	资金落实情况
	已落实

	5
	项目采购内容
	对北京第一实验中学教室装修改造项目提供设计服务。

	6
	服务期限
	自合同生效之日起至完成工程及成果文件验收合格。

	7
	比选申请人资质条件
	1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、 未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)严重违法失信行为信息记录名单。
3、 本项目接受联合体参与比选。
（1）联合体各方应按要求签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；
（4）投标人为联合体的，按招标文件要求在规定部位加盖联合体各方企业公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章（除联合体各方营业执照，资质证书、自有人员、业绩等资料）；
（5）联合体成员数量不得超过 2 家。
4、 [bookmark: OLE_LINK9]具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。

	8
	踏勘现场
	■不组织
□组织，踏勘时间： 
踏勘集中地点：

	9
	比选申请文件递交时间及截止时间
	递交时间：2026年10月20日14时00分至14时30分
递交截止时间：2026年10月20日14时30分

	10
	比选申请文件有效期
	90日历天

	11
	比选申请文件的份数
	正本 1份，副本 1份，电子版1份

	12
	递交比选申请文件地点
	北京市石景山区西井路15号1幢6层601房间

	13
	开标时间和地点
	开标时间：同比选申请文件递交截止时间
开标地点：北京市石景山区西井路15号1幢6层601房间

	14
	本项目比选最高限价
	731100.54元 

	15
	投诉
	比选申请人或者其他利害关系人认为比选活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。



5
[bookmark: _Toc480469096]一说明
1. [bookmark: _Toc71912440][bookmark: _Toc46227083][bookmark: _Toc75313542][bookmark: _Toc67155033][bookmark: _Toc75313244][bookmark: _Toc67211143][bookmark: _Toc46201953][bookmark: _Toc46134443][bookmark: _Toc484512160][bookmark: _Toc45441200][bookmark: _Toc137354286][bookmark: _Toc137354476]采购人
1.1 本项目的“采购人”是指北京第一实验中学。
2. [bookmark: _Toc67155034][bookmark: _Toc75313543][bookmark: _Toc71912441][bookmark: _Toc46227084][bookmark: _Toc46201954][bookmark: _Toc75313245][bookmark: _Toc67211144]代理机构
2.1 本项目的“代理机构”为北京蓝石阳光工程咨询有限公司。
3. 比选申请人
3.1 系指符合比选文件规定，按时报名并通过资格审查，取得比选文件并参加本次比选申请的单位。
4. 资金来源及落实情况
4.1 见比选申请人须知前附表。
5. 采购内容、计划工期
5.1 见比选申请人须知前附表。
6. 比选申请人资格要求
6.1 [bookmark: _Toc75313247][bookmark: _Toc71912443][bookmark: _Toc46134445][bookmark: _Toc46201957][bookmark: _Toc67155036][bookmark: _Toc46227087][bookmark: _Toc75313545][bookmark: _Toc67211146]比选申请人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见比选申请人须知前附表；
（2）财务要求：见比选申请人须知前附表；
（3）信誉要求：见比选申请人须知前附表;
（4）其他要求：见比选申请人须知前附表。
6.2 比选申请人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的； 
（3）为本项目提供比选代理服务的； 
（4）与本项目的代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；
（5）与本项目的代建人或比选代理机构相互控股或参股的；
（6）与本项目的代建人或比选代理机构相互任职或工作的；
7. 比选申请人代表
7.1 指全权代表比选申请人参加比选活动并签署比选申请文件的人。
8. [bookmark: _Toc75313546][bookmark: _Toc46227086][bookmark: _Toc71912444][bookmark: _Toc46201956][bookmark: _Toc75313248][bookmark: _Toc67211147][bookmark: _Toc484512162][bookmark: _Toc46134444]比选费用
8.1 无论比选过程中的作法和结果如何，比选申请人自行承担所有与参加比选有关的全部费用。
9. 现场踏勘（本项目不适用）
9.1 比选申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按比选申请人须知前附表规定的时间、地点比选申请人踏勘项目现场。 
9.2 比选申请人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除采购人的原因外，比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供比选申请人在编制比选申请文件时参考，采购人不对比选申请人据此作出的判断和决策负责
[bookmark: _Toc75313249][bookmark: _Toc75313222][bookmark: _Toc46201958][bookmark: _Toc67211148][bookmark: _Toc46227088][bookmark: _Toc75313547][bookmark: _Toc67155037][bookmark: _Toc46134446][bookmark: _Toc71912445][bookmark: _Toc69719278][bookmark: _Toc484512163][bookmark: _Toc67155014]
二  比选文件
10. [bookmark: _Toc46134447][bookmark: _Toc67211149][bookmark: _Toc46201959][bookmark: _Toc67155038][bookmark: _Toc484512164][bookmark: _Toc46227089][bookmark: _Toc75313250][bookmark: _Toc71912446][bookmark: _Toc75313548]比选文件的构成
10.1 比选文件包括下列内容及所有比选文件的澄清、补充、修改文件。
第一章  发包公告  
第二章  比选申请人须知		
第三章  评审办法  
第四章  采购需求
第五章  比选申请文件格式
10.2 比选申请人应详细阅读比选文件的全部内容。不按比选文件的要求提供比选申请文件和资料，可能导致其比选被拒绝。
11. [bookmark: _Toc67211150][bookmark: _Toc46201960][bookmark: _Toc75313251][bookmark: _Toc46134448][bookmark: _Toc75313549][bookmark: _Toc46227090][bookmark: _Toc67155039][bookmark: _Toc71912447][bookmark: _Toc484512165]比选文件的澄清
11.1 任何要求对比选文件进行澄清的的潜在比选申请人，需要将进行澄清的问题以书面形式（加盖比选申请人的公章）附电子文档在比选申请文件递交截止期3日以前送达（或传真）至采购人，以便采购人进行答复。采购人将书面答复发给每个购买比选文件的潜在比选申请人（答复中不包括问题的来源）。	
11.2 比选申请人认为比选文件存在歧视性条款或不合理要求，应在规定的时间内一次性全部提出。
12. [bookmark: _Toc67155040][bookmark: _Toc46227091][bookmark: _Toc71912448][bookmark: _Toc67211151][bookmark: _Toc46134449][bookmark: _Toc484512166][bookmark: _Toc75313550][bookmark: _Ref467378678][bookmark: _Toc75313252][bookmark: _Toc46201961]比选文件的修改
12.1 在比选申请文件递交截止期3日前，无论出于何种原因，采购人可对比选文件进行修改，并以补充文件的形式发出。
12.2 补充文件是比选文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买比选文件的潜在比选申请人，并对潜在比选申请人具有约束力。比选文件如与补充文件相矛盾，以补充文件为准。潜在比选申请人收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人确认。
12.3 为使比选申请人有充分时间对比选文件的修改部分进行研究，采购人可酌情推迟比选申请文件递交的截止日期，并将此变更通知每一潜在比选申请人。

三 比选申请文件
13. [bookmark: _Toc67211153][bookmark: _Toc75313552][bookmark: _Toc75313254][bookmark: _Toc46201963][bookmark: _Toc71912450][bookmark: _Toc67155042][bookmark: _Toc46227093][bookmark: _Toc46134451]比选申请文件的基本要求
13.1 比选申请人应按比选文件的要求提供比选申请文件，并保证所提供全部资料的真实性。
13.2 比选申请文件必须由比选申请人代表签署。
13.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由比选申请人代表签字或盖章后才有效。
14. 比选申请文件构成
[bookmark: _Ref467052588][bookmark: _Ref467306244]一、按比选申请文件格式要求填写的装订成册的下列文件：
（一）投标书
（二）资格审查资料
（三）业绩合同
（四）服务组织设计方案
二、比选申请文件电子版1份
15. [bookmark: _Toc75313556][bookmark: _Toc75313258][bookmark: _Toc46227096][bookmark: _Toc67155045][bookmark: _Toc71912453][bookmark: _Toc46134454][bookmark: _Toc67211158][bookmark: _Toc46201966][bookmark: _Toc484512174]比选报价
15.1 所有报价均以人民币报价。
15.2 比选申请人进行自主报价。
15.3 比选申请人只允许有一个比选总价，凡是提供选择性报价的比选申请人其比选申请文件将被拒绝。
16. 比选有效期
16.1 自比选申请文件提交截止之日起90日历天内，比选申请文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的比选申请文件无效。
16.2 根据需要，采购人可能要求比选申请人延长比选申请文件有效期，若比选申请人同意延长其比选申请文件有效期，不得对比选申请文件进行修改。
17. 资格审查资料
17.1  应附比选申请人有效营业执照、有效资质证书（如有）和安全生产许可证（如有）等材料的复印件。
17.2 业绩应附入选通知书和（或）合同协议书复印件。
18. 比选申请文件的签署及规定
18.1 比选申请人应准备比选申请文件2份，其中正本1份、副本1份，并注明正本、副本字样。
18.2 所有比选申请文件均须以A4版面左侧胶装成册，装订须牢固不易拆散和换页。
18.3 比选申请文件的正本需打印或用不褪色墨水书写。比选申请文件的副本可以采用正本的复印件。当副本与正本不一致时，以正本为准。
18.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由比选申请人的法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章后才有效。
18.5 比选申请文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比选申请人负责。
[bookmark: _Toc520356159]
四  比选申请文件的递交
19. [bookmark: _Toc520356160]比选申请文件的密封和标记
19.1 比选申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章。
19.2 比选申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。封套上注明比选文件中指明的项目名称和“在 （递交截止时间 ）之前不得启封”的字样。封套的封口处应有比选申请人法定代表人或比选申请人代表的签字或盖章和比选申请人单位公章（骑缝章）。
19.3 比选申请文件的电子版单独密封，并注明“比选申请文件电子版”字样。
19.4 未按要求密封和加写标记的比选申请文件，采购人不予受理。
20. 比选申请文件递交时间、递交截止时间及地点
20.1 见比选申请人须知前附表
21. 比选申请文件的修改与撤回
21.1 比选申请人对比选申请文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。
21.2 在比选申请文件递交截止期之后，比选申请人不得对其比选申请文件做任何修改。
21.3 从比选申请文件递交截止期至比选申请人在比选申请函格式中确定的比选申请文件有效期之间，比选申请人不得撤回其比选申请文件。

[bookmark: _Toc75313224][bookmark: _Toc75313557][bookmark: _Toc484512180][bookmark: _Toc67155017][bookmark: _Toc71912454][bookmark: _Toc46134460][bookmark: _Toc75313259][bookmark: _Toc46201972][bookmark: _Toc46227102][bookmark: _Toc69719280][bookmark: _Toc67211159][bookmark: _Toc67155049]五　开标与评审
22. [bookmark: _Toc67155019][bookmark: _Toc46227108][bookmark: _Toc75313264][bookmark: _Toc69719281][bookmark: _Toc71912459][bookmark: _Toc484512186][bookmark: _Toc75313562][bookmark: _Toc75313225][bookmark: _Toc46134466][bookmark: _Toc67155056][bookmark: _Toc67211164][bookmark: _Toc46201978]开标
22.1 本次比选无唱标环节。
23. 评审
23.1 （见第三章 评审办法）
六　合同授予
24. [bookmark: _Toc67211165][bookmark: _Toc75313563][bookmark: _Toc46201982][bookmark: _Toc67155060][bookmark: _Toc46227109][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc46134467][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc484512192][bookmark: _Toc484512191][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc71912460][bookmark: _Toc46201979][bookmark: _Toc67155057][bookmark: _Toc46227112][bookmark: _Toc75313265][bookmark: _Toc71912462][bookmark: _Toc46134470][bookmark: _Toc67211167]推荐入选候选人
24.1 评审委员会将根据评审标准，推荐入选候选人。
25. 确定入选人
25.1 采购人将根据评审委员会推荐的入选候选人确定入选人。
26. 中选通知书
26.1 在比选申请文件有效期内，采购人以书面形式向入选人发出中选通知书，同时将入选结果通知未入选的比选申请人。
26.2 采购人不做未入选原因的解释。
26.3 中选通知书是合同的组成部分。
27. [bookmark: _Toc520356175]签订合同
27.1 入选人应按中选通知书规定的时间，与采购人签订合同。
27.2 [bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]比选文件、入选人的比选申请文件及其澄清文件、中选通知书等，均为签订合同的依据。
28. 中选服务费
28.1 参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）中对应的服务内容及费率下浮20%进行收费；由比选代理公司向中选单位收取。
28.2 支付时间：完成比选后15个日历日内。
29. 解释权
29.1 本次比选的最终解释权归属于采购人。当对一个问题有多种解释时，最终以采购人的书面解释为准。
[bookmark: _Toc45441205][bookmark: _Toc234332373]
第三章  评审办法
1. 评审原则
1.1 对所有比选申请文件的评估，都采用相同的程序和标准。遵循公平、公正、科学、合理、择优的原则。
1.2 评审委员会对比选申请文件响应性的判定只取决于比选申请文件本身的内容，而与外部证据无关。
2. 评审委员会
2.1 评审工作由评审委员会承担。评审委员会成员人数为3人（含）以上单数组成。
2.2 评审工作开始前，评审委员会将公推一名评委担任评审组长。组长将负责主持评审委员会的工作。
3. [bookmark: _Toc162406731]工作原则和纪律
3.1 参加评审活动的所有人员（包括评审委员会成员、采购人和其委托的工作人员）不得透漏对比选申请文件的评审和比较、入选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
3.2 评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，依法对比选申请文件进行独立评审，提出评审意见，对所提出的评审意见承担个人责任，不受任何单位和个人的非法干预或影响。
3.3 评审委员会成员不得对其他评委的评审意见施加影响，不得将比选申请文件带离评审地点评审，不得无故中途退出评审，不得复印、带走与评审有关的资料。
3.4 评审委员会成员不得与任何比选申请人进行私下接触，不得收受比选申请人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。
3.5 在评审过程中，除非根据评审委员会的要求，比选申请人不得主动与采购人和评审委员会成员接触，不得有任何游说、贿赂等影响评审委员会成员客观和公正地进行评审的行为。比选申请人对采购人或评审委员会成员施加影响的任何企图和行为，将导致其比选无效。
4. 评审办法
4.1 本次比选，采用综合评估法。
5. 评审程序
5.1 评审委员会按照以下程序进行评审：
（1） 评审准备；
（2） 符合性审查；
（3） 报价、商务和技术评审；
（4） 汇总评审结果；
（5） 推荐入选候选人；
（6） 编写评审报告。
6. [bookmark: _Toc162406734]评审内容
6.1 评审准备
（1） 评审委员会签到及签署声明
（2） 推荐评审委员会组长
（3） 熟悉相关文件资料
6.2 必要合格条件审查及符合性条件审查
指依据法律、法规和比选文件的规定，对比选申请人的资格、比选申请文件的有效性、完整性、合格性和对比选文件的响应程度进行审查。（详见表1、表2），只有通过必要合格条件审查及符合性审查的比选申请人才能进入下一步的报价、商务和技术评审。
6.3 评审的主要因素及分值
见表3综合评分表。
6.4 汇总评审结果
6.5 推荐入选候选人
评审委员会根据比选申请人排序情况推荐不超过3家的入选候选人。
6.6 编写评审报告
评审委员会完成上述评审和推荐入选候选人工作后，应及时整理评审成果，并在此基础上编写书面评审报告。评审报告应当包括如下内容：
（1） 评审委员会成员名单及签到记录；
（2） 评审专家声明书；
（3） 必要合格条件审查表及符合性审查表；
（4） 各评委评分汇总；
（5） 评审结果汇总排序记录；
（6） 评审意见。


表1：       
必要性条件审查表
	序号
	项目内容
	合格条件
	说明

	1
	企业营业执照
	有效期内的营业执照。
	比选申请人出具加盖单位公章的有效的企业营业执照复印件

	2
	比选申请人信用记录
	未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)严重违法失信行为信息记录名单。
	无需提供，比选代理机构查询

	2
	企业资质
	具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。
	提供有效的企业资质证件复印件

	  3
	比选申请文件是否按规定要求密封、签署、盖章
	按照比选文件给定格式

	4
	是否存在法律、法规和比选文件中其他否决性条款
	按照比选文件给定格式



注：打√为符合，打×为不符合，结论一栏写合格或不合格
评审委员会签字：



表2：       
符合性条件审查表
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按比选文件要求提供授权委托书；

	2
	投标报价
	投标报价未超过比选文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	3
	报价唯一性
	比选申请文件未出现可选择性或可调整的报价（比选文件另有规定的除外）；

	4
	比选申请文件有效期
	比选申请文件中承诺的比选申请文件有效期满足比选文件中载明的比选申请文件有效期的；

	5
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或比选申请文件报价出现前后不一致时，比选申请人对修正后的报价予以确认；（如有）

	6
	附加条件
	比选申请文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	7
	其他无效情形
	比选申请人、比选申请文件不存在不符合法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。



注：打√为符合，打×为不符合，结论一栏写合格或不合格
评审委员会签字：


表3：综合评分表
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc480469097]序号
	评审条款
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1 
	商务部分
	类似业绩
	15
	[bookmark: OLE_LINK4]供应商提供近三年内（2023年1月至今）承担开展本项目类似的项目业绩（须提供合同首页、内容页和签字盖章页复印件并加盖本单位公章）。每提供一个业绩得5分，本项最高得15分。
	/

	2 [bookmark: _Hlk229591502]
	技术部分
	项目整体研究理解
	10
	根据供应商对本次采购项目所包括的设计工作范围和任务描述，对项目建设背景、条件、建设环境的理解进行评审。
(1)对本项目建设背景、内容的理解程度深入，能够因地制宜、从实际出发，结合项目具体情况，设计理念符合项目要求，体系结构完整、清晰，得 10 分； 
(2)对本项目建设背景、内容的理解程度较深入，能够因地制宜、从实际出发，结合项目具体情况，设计理念基本符合项目要求，体系结构较完整、清晰，得 7 分； 
(3)对本项目建设背景、内容的理解程度一般，不能够因地制宜、从实际出发，结合项目的具体情况，设计理念部分满足项目要求，体系结构完整性一般，得 4 分； 
(4)对本项目的认识和理解有偏差，不符合实际情况，得 1 分； 
未提供相关内容得 0 分。
	/

	3 
	
	总体思路及设计方案
	20
	综合考虑供应商针对本项目提供的总体设计思路及设计方案进行评审。 
(1)总体思路和理念的先进、合理、可行，针对性强，规划设计方案措施可靠有保障，得 20 分； 
(2)总体思路和理念的先进、较合理可行，规划设计方案措施基本可靠，得 15分； 
(3)总体思路和理念较合理性可行，针对性一般，措施较合理，得10分； 
(4)总体思路和理念可行性较差，针对性一般，措施不可靠、无保障，得5分； 
未提供相关内容不得分。
	

	4 
	
	质量保障方案
	10
	结合项目要求，对设计服务质量合理性及保障方案措施进行综合评议： 
(1)有明确的目标、程序、方法、流程，及可行合理具体保证措施等，得10分； 
(2)有明确的目标、程序、方法、流程，及对应的具体保证措施等较为合理可行，得7分； 
(3)简单、笼统叙述各阶段质量、进度、安全控制管理的具体措施和保证措施，可行性一般，得 4 分； 
(4)无明确具体的质量、进度、安全保证措施，可行性较差，得1分。 
未提供相关内容，得 0 分。
	/

	5 
	
	进度保证方案
	10
	结合项目要求，对设计服务进度安排合理性及保证方案措施进行综合评审：
(1)进度计划及执行方案内容科学合理，思路清晰，针对性强，可操作性强，完全满足本项目的需要，得10 分； 
(2)进度计划及执行方案内容较合理，思路较清晰，针对性较强，可操作性较强，满足本项目的需要，得 8 分； 
(3)进度计划及执行方案内容基本合理性，思路基本清晰，有一定的针对性和可操作性，基本满足本项目的需要得 5 分； 
(4)进度计划及执行方案内容容基本合理，针对性和可操作性较弱，基本满足本项目的需要，得 3 分； 
(5)进度计划及执行方案内容不合理，得 1 分； 
未提供相应内容，得 0 分。
	/

	6 
	
	组织协调及后续服务方案
	10
	结合项目特点，对与各参建单位沟通组织协调及后续施工现场的设计服务工作方案进行评审： 
(1)与各参建单位沟通组织协调思路清晰，后续现场服务内容周全，工作流程科学严谨，得10分； 
(2)组织协调思路较清晰，后续现场服务内容符合要求，工作流程符合要求，得7分； 
(3)组织协调思路一般，后续现场服务内容欠缺，工作流程一般，得 4 分； 
(4)组织协调思路不清晰，后续现场服务内容不周全，工作流程不科学不严谨，得1分； 
未提供方案或方案与本项目无关得 0 分。
	

	7 
	
	项目团队人员配置
	10
	(1) 拟投入本项目人员，架构合理、配备人员数量充足，优于采购需求，团队人员经验丰富、岗位明确、分工合理明确，职责清楚、专业技术水平高，得10分； 
(2) 拟投入本项目人员实施团队组织结构合理、团队人员配置较好、人员经验略显不足，岗位职责、专业技术水平一般，得7分； 
(3) 拟投入本项目人员实施团队组织结构欠合理，分工不够明确，配备人员数量满足需求但团队人员经验匮乏，岗位职责不清晰，专业技术水平较差，得4分； 
(4) 拟投入本项目人员实施团队组织结构较差，分工不明确，配备人员数量满足需求但团队人员较差，得 1 分； 
(5) 未提供得 0 分。
	

	8 
	
	保密措施
	5
	(1)供应商提供了完善的保密措施，科学合理可行，有很强的针对性，完全满足项目要求，得 5 分； 
(2)提供了简单、通用的保密措施，得 3 分； 
(3)保密措施有缺陷，得 1 分； 
未提供相关内容不得分。
	

	9 
	价格部分
	投标报价
	10
	满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	

	合计
	100
	



[bookmark: _Toc234332374]

第四章 采购需求


[bookmark: _Toc480469098]一、项目概况
本项目建设地点位于北京第一实验中学。北京第一实验中学建设用地位于北京城市副中心07组团0703街区，北至京榆旧线、南至潞苑南大街、西至宋庄文化区三路、东至徐宋路，总用地面积109740.494平方米。规划建设用地性质为教育用地，用地取得方式为划拨。
本项目主要建设内容：
北京第一实验中学采用了分步骤建设的投资方式，第一部分（发改委立项部分）进行学校主体结构及简装工程的建设，并对需要进行单独设计和装修施工的专业教学区域做好预留；第二部分（本项目）工程是对上述预留区域进行设计和装修施工，达到专业教学区域的使用功能需求。其中：第一部分装修预留主要包括楼地面做法采用细石混凝土密封固化剂的施工至面层，其他楼地面做法施工至找平层；墙面为无机涂料墙面及乳胶漆涂料墙面的施工至面层，其他墙面做法施工至抹灰；顶棚除地下室健身区、乒乓球区、击剑区、武术跆拳道室需施工至无机涂料顶棚面层外，其他房间顶棚施工至抹灰层（吊顶的房间裸顶）、顶棚外露钢梁施工至防火涂料。第二部分主要包括各类专业教室及其他区域等装修区域的装修工程，包含房间的舞蹈及体育灯光照明（不包含综合运动馆、黑盒子剧场和录音棚的舞台工艺灯光），多功能厅LDE屏幕、音响、录播系统和视频会议系统，公共区域BRB支撑包封、电梯门套、导轨式电源、吊挂插座和开放协作区毛毡板、洞洞板等。
本项目的建设内容即为预留区域的设计与装修工程，包括建设北京第一实验中学20430平方米专业教学环境，用于全校的专业课程的教育教学活动，涵盖了所有的体育、艺术、技术、科学课程等专业教学区域，包括地下室学生餐厅、综合运动馆及其声闸、篮球馆、壁球室、健身区、乒乓球区、击剑区、射箭室、武术跆拳道室、街舞室、影视编导制作室、录音控制室、录音棚及其声闸、合唱排练室、戏剧及音乐剧教室、舞蹈教室、黑盒子剧场及其声闸、交响乐排练室、乐器排练室、民乐排练室，教学楼地上学生餐厅、教师餐厅、烹饪课教室、一站式服务中心、多功能厅、学习中心、workspace、雕塑及版画油画工作室、篆刻书法工作室，宿舍楼地上体能中心，多功能厅LDE屏幕、音响、录播系统和视频会议系统，公共区域BRB支撑包封、电梯门套、导轨式电源、吊挂插座和开放协作区毛毡板、洞洞板等。相关建设内容主要服务于在校生的教育、教学活动，为学生提供优质的专业课程，并在学生不使用期间对社区群众开放共享。
音视频系统包括会议扩声及视频会议系统。在报告厅、会议室内设置数字会议系统，实现了数字会议系统、专业扩声系统、多媒体显示系统和中央控制系统的无缝连接，整合了包括音响扩声系统、会议讨论系统、多媒体视频系统等多个子系统。所有子系统通过连接中控控制主机，通过编辑控制程序，在无线触摸屏操控下，通过中央集成控制系统将以上各子系统与整个会议环境有机的结合成为一个整体，解决传统多媒体数字会议系统繁琐的操作，实现整个多媒体数字会议系统的智能化管理。会议扩声设计符合《厅堂扩声系统声学特性指标》的规定，并设置视频会议系统，由视频显示设备、视频摄像设备和视频录像设备组成。视频摄像机能实现现场跟踪功能，可自动对发言者进行跟踪特写，并将采集到的视频信号输出给显示设备或远程视频会议系统，同时提供本地的视频记录。

二、项目建设地点及用地
本项目建设地点位于北京第一实验中学。北京第一实验中学建设用地位于北京城市副中心07组团0703街区，北至京榆旧线、南至潞苑南大街、西至宋庄文化区三路、东至徐宋路，总用地面积109740.494平方米。规划建设用地性质为教育用地，用地取得方式为划拨。

三、设计周期
设计中标后14天提供设计方案文本册8份和电子版1份；发包人对设计方案审核批准后30天提供消防审查施工图纸8份和电子版1份。

四、设计范围及设计阶段
设计范围：
北京第一实验中学采用了分步骤建设的投资方式，第一部分（发改委立项部分）进行学校主体结构及简装工程的建设，并对需要进行单独设计和装修施工的专业教学区域做好预留；第二部分（本项目）工程是对上述预留区域进行设计和装修施工，达到专业教学区域的使用功能需求。其中：第一部分装修预留主要包括楼地面做法采用细石混凝土密封固化剂的施工至面层，其他楼地面做法施工至找平层；墙面为无机涂料墙面及乳胶漆涂料墙面的施工至面层，其他墙面做法施工至抹灰；顶棚除地下室健身区、乒乓球区、击剑区、武术跆拳道室需施工至无机涂料顶棚面层外，其他房间顶棚施工至抹灰层（吊顶的房间裸顶）、顶棚外露钢梁施工至防火涂料。第二部分主要包括各类专业教室及其他区域等装修区域的装修工程，包含房间的舞蹈及体育灯光照明（不包含综合运动馆、黑盒子剧场和录音棚的舞台工艺灯光），多功能厅LDE屏幕、音响、录播系统和视频会议系统，公共区域BRB支撑包封、电梯门套、导轨式电源、吊挂插座和开放协作区毛毡板、洞洞板等。
本项目的建设内容即为预留区域的设计与装修工程，包括建设北京第一实验中学20430平方米专业教学环境，用于全校的专业课程的教育教学活动，涵盖了所有的体育、艺术、技术、科学课程等专业教学区域，包括地下室学生餐厅、综合运动馆及其声闸、篮球馆、壁球室、健身区、乒乓球区、击剑区、射箭室、武术跆拳道室、街舞室、影视编导制作室、录音控制室、录音棚及其声闸、合唱排练室、戏剧及音乐剧教室、舞蹈教室、黑盒子剧场及其声闸、交响乐排练室、乐器排练室、民乐排练室，教学楼地上学生餐厅、教师餐厅、烹饪课教室、一站式服务中心、多功能厅、学习中心、workspace、雕塑及版画油画工作室、篆刻书法工作室，宿舍楼地上体能中心，多功能厅LDE屏幕、音响、录播系统和视频会议系统，公共区域BRB支撑包封、电梯门套、导轨式电源、吊挂插座和开放协作区毛毡板、洞洞板等。相关建设内容主要服务于在校生的教育、教学活动，为学生提供优质的专业课程，并在学生不使用期间对社区群众开放共享。
音视频系统包括会议扩声及视频会议系统。在报告厅、会议室内设置数字会议系统，实现了数字会议系统、专业扩声系统、多媒体显示系统和中央控制系统的无缝连接，整合了包括音响扩声系统、会议讨论系统、多媒体视频系统等多个子系统。所有子系统通过连接中控控制主机，通过编辑控制程序，在无线触摸屏操控下，通过中央集成控制系统将以上各子系统与整个会议环境有机的结合成为一个整体，解决传统多媒体数字会议系统繁琐的操作，实现整个多媒体数字会议系统的智能化管理。会议扩声设计符合《厅堂扩声系统声学特性指标》的规定，并设置视频会议系统，由视频显示设备、视频摄像设备和视频录像设备组成。视频摄像机能实现现场跟踪功能，可自动对发言者进行跟踪特写，并将采集到的视频信号输出给显示设备或远程视频会议系统，同时提供本地的视频记录。
	序号
	房间名称
	面积（㎡）
	地面
	墙面
	天棚
	机电

	一
	地下部分
	6968.51
	 
	 
	 
	

	1
	综合运动馆及声闸室
	1383.2
	运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	穿孔吸音板墙面+铝板墙面+涂料
遮阳帘+电动升降帘
	涂料
	体育照明灯光

	2
	篮球馆
	1731.58
	运动枫木实木木地板（发改批复至找平层）
	穿孔吸音板墙面+铝板墙面+涂料
遮阳帘+电动升降帘
	涂料
	体育照明灯光

	3
	乐器排练室
	207
	地毯（发改批复至找平层）
	微孔蜂窝金属板墙面+涂料
吸音窗帘
	微粒吸声吊顶
	

	4
	舞蹈教室
	192.97
	运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	陶铝吸声板墙面+镜子+涂料+压腿杆
	穿孔石膏板吸声吊顶+涂料
	舞蹈灯光

	5
	戏剧、音乐剧教室
	194.94
	运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	微孔蜂窝金属板墙面+涂料
	涂料
	

	6
	民乐排练室
	180.5
	地胶（发改批复至找平层）
	铝板墙面+蜂窝金属板墙面+涂料
	微孔蜂窝金属板吊顶+涂料
	

	7
	黑盒子剧场及声闸室
	439.52
	局部运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	陶铝吸声板墙面+吸音玻璃棉板墙面+涂料
	涂料
	

	8
	街舞教室
	182.52
	运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	镜子+磁吸白板+涂料
	穿孔石膏板吸声吊顶+涂料
	舞蹈灯光

	9
	健身区
	877.8
	 
	镜子
	 
	体育照明灯光

	10
	乒乓球区
	
	 
	 
	 
	体育照明灯光

	11
	击剑室
	
	 
	半透明水晶卷帘
	 
	体育照明灯光

	12
	武术、跆拳道室
	246.76
	 
	镜子+吸音玻璃棉板墙面+半透明水晶卷帘+沙袋轨道
	穿孔石膏板吸声吊顶
	

	13
	壁球室
	191.58
	运动枫木实木木地板（发改批复至找平层）
	壁球专用墙面（发改批复至抹灰）
	纸面石膏板吊顶
	运动防眩灯光

	14
	射箭室
	234.82
	地胶（发改批复至找平层）
	 
	涂料
	体育照明灯光

	15
	合唱排练室
	190.34
	运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	镜子+蜂窝金属板墙面+涂料
	微粒吸声吊顶+涂料
	

	16
	交响乐排练室
	224.93
	地胶（发改批复至找平层）
	铝板墙面+蜂窝金属板墙面+涂料
	微孔蜂窝金属板吊顶+涂料
	

	17
	餐厅
	336.94
	售餐区瓷砖地面（发改批复至找平层）
	售餐区瓷砖墙面+独立柱铝单板
售餐窗口+售餐台＋饮水机柜+洗脸盆
	涂料
	

	18
	影视编导制作室
	97.38
	局部地毯+局部水性耐磨漆地面（发改批复至找平层）
	 
	涂料
	

	19
	录音棚
	33.12
	运动枫木实木木地板（发改批复至找平层）
	吸声板造型墙面+吸音玻璃棉板墙面
	弹簧悬浮吊顶+纸面石膏板吊顶
	

	20
	录音控制室
	22.61
	运动枫木实木木地板（发改批复至找平层）
	吸音玻璃棉板墙面
	纸面石膏板吊顶
	

	二
	地上部分
	13461.49
	 
	 
	 
	

	1
	多功能厅
	348.96
	地毯（发改批复至找平层）
	微孔蜂窝铝板墙面+涂料
	微孔蜂窝铝板吊顶+涂料
窗帘
	会议系统+音频系统+视频系统+轨道电源

	2
	学生中心、食堂、阅览堂
	3156.63
	售餐区瓷砖地面（发改批复至找平层）
	售餐区瓷砖墙面+独立柱铝单板+钢梁及钢柱包封
售餐窗口+售餐台＋饮水机柜+洗脸盆+自助取餐台
	涂料
	轨道电源

	3
	教职工食堂
	279.59
	售餐区瓷砖地面（发改批复至找平层）
	售餐区瓷砖墙面+独立柱铝单板
售餐窗口+售餐台
	涂料
	

	4
	烹饪教室
	141.93
	瓷砖地面（发改批复至找平层）
	瓷砖墙面
	铝扣板吊顶
	

	5
	洗消间
	 
	瓷砖地面（发改批复至找平层）
	瓷砖墙面
	铝扣板吊顶
	

	6
	轻食间
	 
	瓷砖地面（发改批复至找平层）·
	瓷砖墙面+售餐窗口+售餐台
	铝扣板吊顶
	

	7
	体能中心
	1248.3
	局部地胶及局部人造草（发改批复至找平层）
	局部镜子+局部吸音玻璃棉板墙面
	 
	

	8
	通用技术教室
	605.57
	 
	局部下挂纸面石膏板墙面+洞洞板
	涂料
	

	9
	学习工作室(雕塑、油画、版画)
	338.7
	 
	局部瓷砖墙面+局部洞洞板
洗手台及洗手盆
	纸面石膏板吊顶+涂料
	

	10
	学习工作室(书法)
	151.16
	 
	局部毛毡板
	纸面石膏板吊顶+涂料
	

	11
	斜撑
	 
	 
	纸面石膏板包封+置物架
	 
	

	12
	一站式服务中心
	523.86
	 
	玻璃隔断
	 
	轨道电源

	13
	开放协作区
	6666.79
	 
	BRB支撑包封、洞洞板+毛毡板
	 
	轨道电源、吊挂插座

	14
	公共区域门厅
	 
	石材过门石
	BRB支撑包封
	 
	

	15
	公共区域电梯
	 
	 
	不锈钢门套
	 
	


设计阶段：
设计方案和施工图。
五、设计深度要求
满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）要求。
六、技术标准和规范
《房屋建筑制图统一标准》GB 50352-2019
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017
《无障碍设计规范》GB 50763-2012
《中小学校设计规范》GB 50099-2011
《中小学校体育设施技术规程》JGJ/T280-2012
《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019
《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016
《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017
《建筑玻 璃应用技术规程》JGJ113-2015
《建筑地面设计规范》 GB50037-2013
《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010
《建筑照明设计标准》 GB 50034-2024
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018
《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGU/T117-2019
《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量现值标准》 DB11/1983-2022
《民用建筑通用规范》GB55031-2022
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020
《体育建筑设计规范》JGJ31-2003
《地面工程防滑施工及验收规程》（北京市地方标准）DB11/T944-2022
《厨房、厕浴间防水技术规程》（北京市地方标准）DB11/T1811-2020
以及其他相关室内设计涉及的地方法规及建筑设计规范。
七、设计原则与经济指标
本项目的建设内容即为预留区域的设计与装修工程，本项目的实施完成才能使各类专业教室建设真正完成，达到投入使用条件。本项目的建设，在满足基础教学的同时，满足学校所需的扩展教学需求，使新建学校达到完整的竣工验收及投入使用条件。
项目全额申请财政预算资金支持，预算资金到位后，严格执行成本管控措施，保证资金使用的合理性、有效性，将项目总成本目标控制在预算范围内。
八、设计成果要求
设计方案文本册8份和电子版1份；施工图纸8份和电子版1份。
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开办类事务-北京第一实验中学教室装修改造项目设计费

比选申请文件
















比选申请人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月   日

（一）投  标  书
致： 北京第一实验中学 
根据贵方发出的开办类事务-北京第一实验中学教室装修改造项目设计费比选邀请，我公司确认参加此次比选并接受比选文件的全部条款及要求。
我公司愿意按照以下承诺参加本次比选的比选：
1、本比选申请文件有效期为自比选申请文件提交截止之日起_____个日历天。
2、如被接纳，我们愿意在接到《中选通知书》之日起30日内与采购人签订《服务合同》。我们已详细了解全部比选文件，并接受比选文件对此次比选的有关规定。如我们在被通知入选后，不能在比选文件规定的时间内与采购人签订《服务合同》而给甲方造成损失，自愿承担全部赔偿责任。
3、在正式《服务合同》签订及执行以前，我公司承诺在90个日历天内不改变比选申请文件内容，我公司将受此投标书的约束。
本比选有关的一切往来通讯请寄：
地  址                                                  
邮  编                                                 
联系人                                                 
手  机                                                  
比选申请人全称（盖章）                                      

日  期：                                               


授权委托书

本人_______（姓名）系________________（比选申请人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）比选申请文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至比选申请文件有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

比选申请人全称（盖章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若比选申请文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（比选申请人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件：

[bookmark: OLE_LINK7]比选申请人全称（盖章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日


报价一览表

项目名称：
	比选申请人名称
	投标报价

	
	大写
	小写

	
	
	




                         
比选申请人全称（盖章）                                      
日期：_____年______月______日   



投标分项报价表

项目名称：
报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


                  
比选申请人全称（盖章）                                      
日期：_____年______月______日   



（二）资格审查资料

提供以下资料：
1、 有效的营业执照复印件；
2、 具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；
3、 联合协议。


联合协议
______、_____就________（项目名称）项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________参加，组成联合体共同进行项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按比选文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以比选申请文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以比选申请文件及合同为准。
7、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为，合同金额为_____元；
（2）______为，合同金额为_____元。
8、 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
9、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______
盖章：______                                


日期：_____年______月______日

注：
1. 如本项目接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

（4） 
业绩合同


（五）服务组织设计方案

      包含且不限于以下内容：
1、项目整体研究理解
2、总体思路及设计方案
3、质量保障方案
4、进度保证方案
5、组织协调及后续服务方案
6、项目团队人员配置
7、保密措施
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[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc351203480]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                              
设计人（全称）：                              
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北京第一实验中学教室装修改造项目工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称： 北京第一实验中学教室装修改造项目。
2.工程批准、核准或备案文号：                          。
3.工程内容及规模：本项目的建设内容即为预留区域的设计与装修工程，包括建设北京第一实验中学20430平方米专业教学环境，用于全校的专业课程的教育教学活动，涵盖了所有的体育、艺术、技术、科学课程等专业教学区域。
4.工程所在地详细地址：位于北京第一实验中学。北京城市副中心07组团0703街区，北至京榆旧线、南至潞苑南大街、西至宋庄文化区三路、东至徐宋路。
5.工程投资估算：2100万元。
6.工程进度安排：设计中标后14天提供设计方案文本册；发包人对设计方案审核批准后30天提供消防审查施工图纸。
7.工程主要技术标准： 相关室内设计涉及的地方法规及建筑设计规范 。
    二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：包括地下室学生餐厅、综合运动馆及其声闸、篮球馆、壁球室、健身区、乒乓球区、击剑区、射箭室、武术跆拳道室、街舞室、影视编导制作室、录音控制室、录音棚及其声闸、合唱排练室、戏剧及音乐剧教室、舞蹈教室、黑盒子剧场及其声闸、交响乐排练室、乐器排练室、民乐排练室，教学楼地上学生餐厅、教师餐厅、烹饪课教室、一站式服务中心、多功能厅、学习中心、workspace、雕塑及版画油画工作室、篆刻书法工作室，宿舍楼地上体能中心，多功能厅LDE屏幕、音响、录播系统和视频会议系统，公共区域BRB支撑包封、电梯门套、导轨式电源、吊挂插座和开放协作区毛毡板、洞洞板等 。
2.工程设计阶段：  设计方案和施工图   。
3.工程设计服务内容：  设计方案和施工图、施工配合   。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
[bookmark: _Toc351203482]   三、工程设计周期
计划开始设计日期：        年        月        日。
计划完成设计日期：        年        月        日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、合同价格形式与签约合同价	
1.合同价格形式                ；
2.签约合同价为：
人民币（大写）          （¥            元）。
[bookmark: _Toc351203485]    五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                                    。
设计人项目负责人：                              。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）专用合同条款及其附件； 
（2）通用合同条款； 
（3）中标通知书（如果有）；
（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；
（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203490]    九、签订地点
本合同在 北京市通州区 签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十一、合同生效
本合同自 发包人、设计人各方盖章，并且各方法定代表人或其授权代表签字或盖章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十二、合同份数
本合同正本一式2份、副本一式6份，均具有同等法律效力，发包人执正本1份、副本3份，设计人执正本1份、副本3份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：  
（签字）                      （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：           
纳税人识别码：                纳税人识别码：               
地  址：                      地  址：           
邮政编码：                    邮政编码：           
法定代表人：                  法定代表人：               
委托代理人：                  委托代理人：           
电  话：                      电  话：           
传  真：                      传  真：             
电子信箱：                    电子信箱：           
开户银行：                    开户银行：           
账  号：                      账  号：             
时  间：      年   月   日    时  间：        年   月   日


[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc303538976][bookmark: _Toc303538972][bookmark: _Toc303538973][bookmark: _Toc303538974][bookmark: _Toc303538975][bookmark: _Toc296503027][bookmark: _Toc296346528]1. 一般约定
[bookmark: _Toc296346529][bookmark: _Toc296503028][bookmark: _Toc337558728][bookmark: _Toc351203496]1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
[bookmark: #go5]1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。
1.1.3 工程设计服务、资料与文件
1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。
1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。
1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。
1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。
1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 
1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc296346530][bookmark: _Toc296503029][bookmark: _Toc337558729][bookmark: _Toc351203497]1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
[bookmark: _Toc296346531][bookmark: _Toc296503030][bookmark: _Toc337558730][bookmark: _Toc351203498]1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc351203499]1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
[bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc296346532][bookmark: _Toc296503031][bookmark: _Toc337558731]1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件； 
（3）通用合同条款； 
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；
（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc296346534][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc337558733]1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
[bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc296346536][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc337558734]1.7 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc337558738]1.8 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203509][bookmark: _Toc296346539][bookmark: _Toc296503038][bookmark: _Toc337558739]2. 发包人
[bookmark: _Toc351203510][bookmark: _Toc296346540][bookmark: _Toc296503039][bookmark: _Toc337558740]2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。
2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
[bookmark: _Toc351203511]2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定
2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
[bookmark: _Toc296346543][bookmark: _Toc296503042][bookmark: _Toc337558745][bookmark: _Toc351203515]2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。
[bookmark: _Toc351203516]2.5 设计文件接收
发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
[bookmark: _Toc351203518][bookmark: _Toc296346546][bookmark: _Toc296503045][bookmark: _Toc337558746]3. 设计人
[bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc296346547][bookmark: _Toc296503046][bookmark: _Toc337558747]3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。
设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。
3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
[bookmark: _Toc351203520][bookmark: _Toc296346548][bookmark: _Toc296503047][bookmark: _Toc337558748]3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc351203521][bookmark: _Toc296503048][bookmark: _Toc296346549][bookmark: _Toc337558749]3.3 设计人人员
3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。
3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。
3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc351203523][bookmark: _Toc296346552][bookmark: _Toc296503051][bookmark: _Toc337558751]3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。
3.4.2 设计分包的确定
设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。
3.4.3 设计分包管理
设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；
（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。
[bookmark: _Toc351203526]3.5 联合体
3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。
4. 工程设计资料
4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
[bookmark: _Toc351203532][bookmark: _Toc337558758]5. 工程设计要求
[bookmark: _Toc351203533][bookmark: _Toc337558759]5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。
5.1.2 对设计人的要求
5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 工程设计保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。
5.2.2 设计人的保证措施
设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。
5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。
5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。
5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
[bookmark: _Toc351203536][bookmark: _Toc337558762]5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 
5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203542][bookmark: _Toc337558767]6. 工程设计进度与周期
[bookmark: _Toc351203544][bookmark: _Toc337558769][bookmark: _Toc296346567][bookmark: _Toc296503066]6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。
[bookmark: _Toc351203545][bookmark: _Toc337558770]6.2 工程设计开始
发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。
各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
[bookmark: _Toc351203547][bookmark: _Toc296346574][bookmark: _Toc296503073][bookmark: _Toc337558772]6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 
（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
[bookmark: _Toc296346577][bookmark: _Toc296503076]因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
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6.4.1 发包人原因引起的暂停设计
因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。
因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
6.4.2 设计人原因引起的暂停设计
因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计
当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.4.4 暂停设计后的复工
暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。
除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
[bookmark: _Toc351203551]6.5 提前交付工程设计文件
6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
[bookmark: _Toc296346584][bookmark: _Toc296503083]7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1 工程设计图纸及设计说明。
7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式
设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。
7.3 工程设计文件交付的时间和份数
工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。
8. 工程设计文件审查
8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。
发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。
8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 
因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。
[bookmark: _Toc351203567]10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）工程设计基本服务费用；
（2）工程设计其他服务费用；
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式
发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（3）其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。
10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
10.6支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。
11. 工程设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。
11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
12. 专业责任与保险
12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
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14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。
14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。
14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
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14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。
14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc296346617][bookmark: _Toc296503116][bookmark: _Toc337558823]15. 不可抗力 
[bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc296346618][bookmark: _Toc296503117][bookmark: _Toc337558824]15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc351203609][bookmark: _Toc296346619][bookmark: _Toc296503118][bookmark: _Toc337558825]15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc296503119][bookmark: _Toc337558826]15.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
16. 合同解除
16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；
（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
[bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc296503146][bookmark: _Toc337558840]17. 争议解决
[bookmark: _Toc351203627][bookmark: _Toc296346648][bookmark: _Toc296503147][bookmark: _Toc337558841]17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203628][bookmark: _Toc296346649][bookmark: _Toc296503148][bookmark: _Toc337558842]17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203629][bookmark: _Toc296346650][bookmark: _Toc296503149][bookmark: _Toc337558843]17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
[bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc296346651][bookmark: _Toc296503150][bookmark: _Toc337558844]17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc351203631][bookmark: _Toc296346653][bookmark: _Toc296503152][bookmark: _Toc337558845]17.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
[bookmark: _Toc351203632]
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1合同
1.1.1.8 其他合同文件包括：发包人、设计人共同书面确认的会议纪要/设计变更资料/设计任务书等。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。
1.4 技术标准
1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家法律规定的设计标准、规范、技术要求以及行业性规范、标准等； 北京市现行有关绿化、市政、消防、人防等方面的要求或规定； 与项目有关的政府相关各项正式文件；政府部门对各阶段设计文件的批复；发包人提供的任务书及其他书面设计要求其他行业性规范或标准。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  /   ；
提供国外技术标准的名称：             /       ； 
提供国外技术标准的份数：       /           ；
提供国外技术标准的时间：      /           ；
提供国外技术标准的费用承担：        /            。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /       。                        
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
1.5.1合同协议书；
1.5.2中标通知书(如有)；
1.5.3投标函及其附录(如果有)；
1.5.4专用合同条款及其附件；
1.5.5通用合同条款；
1.5.6设计条件及技术要求；
1.5.7组成合同的其他文件；
1.5.8最后日期的合同补充协议。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在  7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点：                       ；
发包人指定的接收人为：                         ；
发包人指定的联系电话及传真号码：                 ；
发包人指定的电子邮箱：                               。
设计人接收文件的地点：                       ；
设计人指定的接收人为：                       ；
设计人指定的联系电话及传真号码：                 ；
设计人指定的电子邮箱：                               。
1.8 保密
保密期限：        本项目竣工验收后24个月    。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其它义务：（1）发包人提交本合同项下工程设计所必需的资料及文件超过约定期限的，设计人交付设计文件的时间相应顺延。发包人提交相关工程设计资料详见附件 2。
（2）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的现场工作条件，但设计人须对其自身和其所委派工作人员的财产和人身安全自行负责。。
2.2 发包人代表
发包人代表
姓    名：                             ；
身份证号：                             ；
职    务：                            ；
联系电话：                             ；
电子信箱：                             ；
通信地址：                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 全权代表发包人对本合同项目进行管理，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人  需   （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：（1） 设计人按本合同附件 3 规定的内容、进度及份数向发包人交付设计资料及文件，并按发包人要求提供相应的可读取、修改、存储的电子文件（包含但不限于 CAD图）。
（2）由于设计人提供的设计文件和资料质量不合格（即不符合国家规定的技术规范、标准、规程及发包人设计要求，或出现遗漏或错误），设计人应在发包人规定时间内负责无偿给予补充或修改至达到质量合格；若设计人自身无力补充或修改，需另行委托其他单位时，设计人应自行承担全部费用。
（3）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范用的内容做必要调整补充，设计人必须积极配合设计文件的调整工作，且相关费用包含在签约合同价中，设计人不得以任何理由向发包人再次索要相关费用。
（4）设计人按合同规定时限（含合同规定由发包人另行指定的时限）交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、在该项目施工期间及时解决与设计有关的现场技术问题，并配合本工程各类招标文件技术标准的编制，协助发包人进行主要材料设备的采购和确认。
（5）设计人应明确项目总负责人和专业负责人，项目总负责人和专业负责人应负责提供全过程服务，发包人出现关键性技术问题时，应随叫随到，并提出解决方案。
（6）设计人应与发包人紧密配合，确保本工程的质量和工期要求，在进度要求紧、设计周期短的情况下，发包人要求设计人提前交付设计资料及文件时，如无特殊情况，发包人无需向设计人支付赶工费或额外的费用补偿。
（7）项目施工期间，设计人应做好施工现场技术服务，设计人按规定参加该工程竣工质量验收，及时对施工现场进行配合并解决有关问题，应发包人要求派相关专业设计人员现场配合，以保证不出现由于设计人解决问题不及时导致工期延误的情形。设计人须按照发包人的要求分阶段派驻人员，且发包人不需另行支付任何费用；设计人须在接到发包人通知后 2 个小时内到场，配合发包人对于设计图纸的日常管理和现场技术问题的解决，设计人到施工现场巡视应遵守发包人的相关安全管理制度的约定，设计人须对其自身和其所委派工作人员的财产和人身安全自行负责。
（8）设计人应按国家及发包人要求参加必要的设计配合，包括但不限于配合发包人及时解决有关问题、参加工程竣工质量验收等事项。
（9）设计人有义务参与发包人组织的图纸优化会审，并按照会审意见，在符合设计标准的前提下，对其设计进行优化，以达到工程成本最低的目的，设计人不得指定材料/设备的生产厂或供货商。设计人出具的设计图纸或技术标准中不得存在对某种材料/设备具有特定厂家或品牌指向的文字、规格标注等形式的描述。
（10）某些特殊专业如果由发包人委托其它单位或相关专业公司进行深化设计时，设计人要协调统筹、审核确认，直至达到发包人的要求，并承担相应责任。
（11）设计人应做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立和实施完善的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各专业和各阶段的责任人。
（12）如发包人上级主管单位对本合同项下发包人相关工作进行监督审查的，合同双方应主动配合并接受结果查究。
（13）设计人应与发包人紧密配合，与政府管理部门及时沟通，充分理解政府有关管理部门依法行使其职权而可能做出的各种要求、指示、决定。因设计人未及时、充分了解或理解政府有关部门依法行使其职权而做出的要求而导致必须对设计文件进行修改的，发包人无须向设计人支付任何额外费用和补偿。
（14）发包人每次向政府相关行政主管部门进行设计汇报时，设计人的项目负责人或主要设计人应到场参加汇报会，根据政府相关行政主管部门的要求准备汇报材料（包括但不限于 PPT 汇报文件、文本文件、展板、工作模型等），并能准确的表达出设计意图和设计内容，费用由设计人承担。
（15）设计人应对发包人提供的工程设计所必需的工程设计资料进行审查，并不得以文件及资料不完整、不详实为理由免除自身责任。
（16）对于设计人自行分包设计内容，设计人应按照项目需求比选合适的分包单位，并将结果上报发包人认可后，方可实施后续分包设计工作。
（17）设计人须全过程(包括设计阶段及施工阶段)使用 BIM 技术，其成果归发包人所有。
（18）设计人应遵守发包人的工程造价控制要求，利用价值工程的原理进行多方案比较、材料、设备选型。设计人应努力做到设计方案经济合理，在任何情况下, 如发包人认为设计人在设计过程中有任何设计部分存在经济上的不合理现象，均有权向设计人提出并要求设计人予以解决，设计人对此应予以充分理解和积极配合。同时设计人应及时将有关设计资料提供给发包人，发包人可安排专业人员在设计的不同阶段，对项目预算控制提出专业意见，并在设计人开展相应设计工作前及时将意见反馈给设计人。设计人应与上述专业人员协调合作，对其有关造价、成本控制的意见给以充分考虑，在协商的基础上进行相应设计，满足发包人要求。
（19）设计人还应满足限额设计要求，即应遵循本项目经批准的项目建议书（代可行性研究报告）提出的投资估算，并保障该投资估算在项目上的执行过程，满足行政主管部门关于项目投资管控的要求，限额设计目标应将工程造价控制在经济、合理的范围之内，不得突破该投资估算。
具体如下：
1）设计人应服从发包人对于本项目投资管理、造价控制的各项要求， 全面考虑本项目全过程、全要素造价管理各项要求，提出完整、详实且科学合理的限额设计计划以及详细限额设计动态工作目标，报发包人确认并按照发包人的管理要求进行调整。
2）设计人在开展限额设计时，要确保全面兼顾发包人有关本项目各项管理工作及工程实施过程和相关风险控制，针对限额设计中重点难点自行组织论证并向发包人汇报，提出有效解决办法及应对措施，及时提出限额设计成果，以利于工程管理及实施；发包人对项目功能需求进行调整或对设计内容提出调整意见时，设计人应全面考虑限额设计可行性，总体优化设计成果，平衡调剂使用资金限额，调整限额设计目标，确保不突破经批准的项目建议书（代可行性研究报告）提出的投资估算，对其设计错项、缺漏项负责，因自身失误，未经允许也不得调整限额设计目标。
3）设计人应建立、健全限额设计工作制度， 包括但不限于限额设计工作的监管、评价机制以及成果审核机制，实行限额设计责任制，落实责任人，建立责任体系；安排具有技术、经济等综合能力的专门人员开展限额设计工作，结合实际召开限额设计相关的技术经济论证会议或工作例会，采取科学合理的限额设计工作方法及保障措施，并就工作进展情况定期向发包人汇报。
4）设计人对其自行分包内容、施工单位深化设计内容， 或由发包人委托设计的并纳入其承包管理的内容，均应贯彻限额设计原则，提出或传递限额设计要求，监督限额设计过程，确保其所承包管理的各项设计成果均不突破限额设计目标。
5）在限额设计执行过程中，设计人有必要深入了解工程内容、材料、设备等市场价格情况， 结合市场产品商务水平因素如同类材料、设备的市场高、中、低档次价格影响因素等开展设计工作。
6）设计人负责对施工招标文件中技术标准与要求进行确认，确保技术标准与要求与设计文件相一致，以保证最终实现限额要求。
7）设计人员按照发包人要求参加监理会，各专业设计人员按发包人要求驻场并提供施工现场配合服务，协助发包人办理各部门审批有关手续、提供图纸及技术解答等，此费用已包含在合同价款中。
8）特别强调：未经发包人书面同意，设计人不得更改设计方案。不涉及到初设概算审批的项目，以立项估算作为设计限额；涉及到初设概算审批的项目，以初设概算作为限额。如因设计人原因，施工图预算超出设计人自身承担的设计部分的经行政主管部门批复的项目建议书（代可行性研究报告）提出的投资估算，设计人应对施工图进行调整和修改，以保证工程造价控制在已批复的投资估算范围内。否则，超出部分费用由设计人承担，同时发包人有权拒绝向设计人支付设计费，且设计人应向发包人支付本合同价款 30%的违约金。
（20）设计人须按发包人要求与本项目可行性研究、环境影响评价等咨询服务单位和其他必要的参建单位或部门充分沟通与协作，并根据上述单位阶段性工作成果开展其设计成果的完善优化工作。
（21）设计人拟派项目负责人实行项目质量终身责任制，即应保证设计成果文件符合法律法规和工程建设强制性标准要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。
（22）在本项目施工过程中如相关单位提出设计变更事项，则设计人有义务配合发包人对设计变更事项的合理性和经济性进行复核并确认，同时设计人应向发包人出具书面的复核和确认意见。
（23）设计人应按发包人要求负责确认与本工程相关招标文件中的技术文件。
（24）采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计人应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
（25）设计人应当配合发包人做好项目竣工财务决算编制工作，相关费用已经包含在签约合同价中，设计人不得因此提出任何费用增加。
（26）发包人对所发包工程设计约定以下管理要求：
1）设计人应服从发包人质量、安全、环保工作管理,执行发包人质量、安全、环保管理制度和工作要求。
2）设计人应指派一名公司领导（单位副职及以上）主管设计工作，并选派责任心强、技术水平高的专业人员承担设计任务；各项目负责人及建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人、主要设计人员，未经发包人书面同意，不得随意更换。
3）设计人对工程设计负总责，对专业设计分包单位和深化设计单位具有设计管理责任；各专业设计单位、深化设计单位对各自的设计工作质量承担主体责任，设计人设计人对专业设计单位、深化设计单位的设计工作质量承担连带责任。
4）设计人要统筹本设计院各专业设计人员、各专业分包设计单位和深化设计单位， 合理切分设计界面，杜绝出现设计遗漏空白区域；要加强协同合作和信息共享管理，杜绝预留条件缺失和各专业要求不统一、不交圈等情况；要加强各专业设计质量管理，减少设计文件中的错、漏、碰、缺等情况；要做好与建筑红线外其他项目的设计衔接，避免出现同一设计内容红线内外标准和要求不统一、不闭合的情况。
5）设计人应按照安全、适用、经济、环保的基本原则组织开展设计工作， 提交的工程设计文件应符合国家及我市有关法律法规、技术标准、管理规定、勘察成果文件及发包人管理要求。
6）设计文件编制深度应满足相关规定要求，其中技术指标不得有倾向性和排他性。各专业施工图设计文件应满足现场施工需要，应具有详细的工程做法；不同节点均应具有明确的节点详图，引用图集的设计节点，应在设计文件中注明图集编号、页次号和详图标号；对主要保温、防火、声学、承重等功能性材料和设备应提出明确的性能参数要求和执行标准等。
7）设计人在设计工作时要以人为本，充分考虑日常使用和维修需要，确保使用功能、使用安全、观感质量和维修方便等，要杜绝出现卫生间蹲位不足、出入口未设雨棚、卫生间或淋浴间私密性差、下沉庭院无出入口、走道及功能房间无采暖、吊顶板或窗帘脱落、临边无防坠落措施、外檐维修和清理困难等情况。
8）设计人的专业设计人员应参加重要材料的封样，并对封样材料的颜色、款式、性能参数等进行确认。
9）设计人应加强对施工现场的指导，根据发图进度，配合建设单位做好设计交底和图纸答疑工作。
10）设计人专业设计人员应参加施工现场样板验收，并对施工样板的节点做法、施工效果等进行确认。
11）设计人要做好维保阶段服务工作，对复杂质量缺陷出具技术处理方案。
12）设计人应杜绝因设计原因发生质量事故，并应承担因设计质量问题造成的工程经济损失。
（27）设计质量违约处理
1）设计人不服从发包人质量、安全、环保管理，不执行发包人质量、安全、环保管理制度的，每发现一次，设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金。
2）设计人擅自更换项目负责人、专业负责人或主要设计人员的， 每发生一次设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金。
3）设计人委托的专业设计分包单位或深化设计单位不服从发包人管理的，每发现一次，设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金。因设计人委托的专业设计单位或深化设计单位原因造成经济损失的，设计人未履行管理职责的，设计人承担 40%的责任，设计人委托的专业设计单位或深化设计单位承担 60%责任。
4）出现以下情况，未造成经济损失的，第一次给予警告处理，同类问题出现两次及以上的，每发生一次，设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金；造成经济损失的，每发生一次，设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金。
a、设计人未按照法律法规、技术标准、管理规定、勘察成果文件及发包人要求进行设计的。
b、设计文件深度不符合相关规定或不满足施工需要的。
c、设计技术指标有倾向性或排他性的。
d、现场出现设计遗漏空白区域的。
e、各专业设计文件要求不统一、不交圈，存在预留条件缺失或错、漏、碰、缺等情况的。
5）因设计人原因造成工程存在影响使用功能、使用安全、使用便利和观感质量等情况的， 每发现一处，视情况设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金。
6）设计人的专业设计人员未参加重要材料封样，或未对封样材料的颜色、款式、性能参数等进行确认的，每发现一次，设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金。
7）设计人未按要求进行设计交底、图纸会审和图纸答疑的， 每发现一次，设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金。
8）设计人未按要求派驻相关专业设计人员驻场服务或未及时解决现场设计问题的，每发现一次，设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金。
9）设计人专业设计人员未参加施工现场样板验收，或未对施工样板的节点做法、施工效果等进行确认的，每发现一次，设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金。
10）设计人在维保阶段未及时对复杂质量缺陷出具技术处理方案的，每发现一次，设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金。
11）因设计人原因发生质量、安全事故的，每发生一次，设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 30%作为违约金。
（28）因设计人原因导致发包人损失的，设计人除按本文件承担违约责任外，还应承担损失赔偿责任。
（29）设计人未履行职责，导致工程发生严重质量安全问题或事故的，发包人除按本文件要求追究违约责任外，还将移送行业主管部门。
（30）以上条款所涉及的扣款数额，以发包人开具的违约处理通知书为准，并在当期支付设计费时或结算时直接扣减。本文件所涉及的违约金数额总额（不包含因事故扣除情况）应不超过工程总设计费。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：                              ；
执业资格及等级：                          ；
注册证书号：                            ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
设计人对项目负责人的授权范围如下：对整个设计项目的设计质量负责，对项目设计工作负主要技术责任；负责在所有相关技术文件上签字确认；负责选出一名专业技术负责人作为其代表，在特殊情况时由技术总负责人书面投权后行使其职责；组织各专业技术负责人对发包人提供的设计资料进行验证；组织设计人员考察设计现场；组织各专业设计人员及时、有效的互提设计资料，	 协调各专业之间的技术问题；在审定之前组织各专业技术负责人进行专业间图纸会审；负责组织各专业技术负责人整理、保管设计及施工过程中形成的质量记录；负责图纸及设计文件的归档工作；及时组织设计人员进行设计更改；参加设计师例会。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 3天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 设计人擅自更换项目负责人、专业负责人或主要设计人员的，每发生一次设计人向发包人支付本合同约定的设计费总额的 10%作为违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由设计人承担。
3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后3天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 收到发包人书面通知 3 工作日内，设计人仍拒绝更换的，发包人有权视情况扣减设计人不高于 10 万元天/人/次违约款，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由设计人承担 。
3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：执行通用合同条款约定。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：
收到发包人书面通知 3 工作日内，设计人仍拒绝换的，发包人有权视情况扣减设计人不高于 8 万元/天/人/次违约款，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由设计人承担。
设计人须保证本项目主要设计人员(本项目设计负责人除外)在履行本合同期间未经发包人许可不得更换，如需更换，应至少提前 14 天以书面形式通知发包人，发包人同意后，方可更换，未经发包人同意，不得更换。
设计人须确保设计团队人员与投标文件申报人员一致。若设计人实际履约的设计团队人员与投标文件不同，则视同设计人擅自更换设计人员违约，并按本合同违约条款约定向发包人支付违约金。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括：执行通用条款。
3.4.2设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：  /                。
其他关于分包的约定：           /                。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：    /   。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：         /         。
3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：如有联合体，发包人根据联合体协议书约定的比例，分别向联合体各单位支付设计费。   
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：详见采购需求。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：国家、行业和北京市现行技术标准、规范、规程等，除法
律法规或本合同另有约定外，均应以最新标准、规范、规程等为准。因采用新的技术标准
完成设计导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由设计人自行承担，发包人不再额
外支付任何费用或补偿，不再执行通用条款第5.1.2.2目和第11.4款约定。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定：              /                 。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：       满足国家规定的工程合理使用寿命年限        。  
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 签订设计合同后7天内    。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：除通用合同条款约定内容外，还包括方案设计完成时间、施工图设计等成果完成时间以及其他设计或咨询服务工作的进度安排、过程汇报时间安排等。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条款约定 。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： /    。
设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  5 天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：     /      。
7． 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：包括 DWG 版本及 CAD、PDF、WORD 版本等主流格式，同时设计人需保证纸质版图纸与电子文件的统一下，并对其统一性、完整性、准确性、时效性负责。（注：如本工程发生变更，设计人应提供相应的纸质版及电子版文件）。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。
8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 10天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：和施工图设计完成后，均由发包人组织工程设计文件审查会议对设计文件进行审查。设计人有义务根据发包人的需要，配合完成发包人组织的不同形式的设计文件联审会。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：执行通用合同条款。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 在发包人要求的 时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.2 合同价格形式
（1）单价合同
单价包含的风险范围：      /               。
风险费用的计算方法：             /                     。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /               。
（2）总价合同
总价包含的风险范围：        /          。
风险费用的计算方法：          /                         。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /                。
（3）其他价格形式： 设计费应执行以下约定：
1）本合同为暂估价合同。
2）依约确定的本合同设计费，应是按照本合同及采购需求中的技术要求，完成合同范围内的全部工作内容所发生的全部费用，包括但不限于人工费、工本费、设计改图费、设计变更费（重大变更除外）、报建配合费、招标配合费、施工配合费、各阶段成果验收配合费、竣工验收配合费、专家费、设计人应缴纳的政府规定税费等全部直接与间接费用。
3）设计人依约履行本合同项下全部义务应取得的全部价款，不得超过经政府主管部门批复的概算金额的 90%，并以本项目审计单位最终审定的价款为准；若无审计单位审定，则以发包人审定的设计费结算金额为准。除双方另有约定外，发包人不负有向设计人支付任何其他费用的义务。
4）设计人配合发包人及监管单位对本项目的审计、审查、监管工作，并承诺本项目后续审计单位审定金额与发包人已支付设计人的金额不一致时，设计人应配合发包人进行多退少补。
5）设计费明细及支付方式、结算方式详见本合同附件 6。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例   /   或预付款的比例 合同总价的20% 。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间： 合同生效后 30 工作日内完成支付 ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 /   天前支付。
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后 7 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的7 天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人 需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：     发包人                。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   限于本项目的发包人、设计人、本项目的招标代理使用     。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目设计工作使用。设计人应保护发包人的知识产权（包括发包人主动向设计人提供的各类信息、软件数据、经营情况等），设计人和其工作人员不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料，亦不得利用该信息为自己谋取利益或侵害发包方权益。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： ：由设计人承担，且已包含在合同价款之中，不再另外计取。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人违约金：合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同的，设计人未开始工作的，发包人不承担任何违约赔偿及补偿责任且设计人应退还发包人已支付的全部费用；若设计人已经开始工作且设计成果经发包人确认的，发包人可向设计人支付经审定的设计费，但发包人已支付相应设计费的除外。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：每逾期支付一天，应承担该节点应付未付金额万分之二的逾期违约金（因设计人原因造成逾期除外）。逾期支付超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人，但应在发包人支付约定的设计费后立即恢复设计工作。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按14.1.1条规定支付设计费。鉴于本项目的资金来源涉及政府投资，发包人设计人双方达成共识并约定：如果因政府资金拨付延迟及其他非发包人原因而导致发包人不能按照合同的约定及时向设计人支付合同价款时，不构成发包人的违约行为，发包人不用承担违约责任，设计人亦不追究发包人的责任。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金：设计人应返还发包人已支付的全部设计费，并支付签约合同金额的10%作为违约金，违约金不足以弥补给发包人造成损失的，发包人有权进一步主张损失赔偿。
14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 因设计人原因导致的逾期交付，每逾期交付一天，设计人应减收设计费总价的千分之一。设计人逾期交付工程设计文件超过30天的，发包人有权解除合同。发包人依据本款约定解除合同的，设计人除应返还发包人已支付的全部设计费外，还应按签约合同金额20%向发包人支付违约金。因设计人逾期交付设计成果给发包人带来损失的，设计人还应承担全部损失的赔偿，该赔偿包括但不限于因设计延误导致的施工工期索赔、处罚、诉讼费、取证费、财产保全费、保全保险费及律师费用等。  
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：  已收取设计费金额的100% 。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按下述约定向发包人支付赔偿金。因设计人原因导致工程发生一般性质的质量、安全事故的，按照3.1.3 设计人其他义务执行，因设计人原因导致工程发生严重质量安全问题或事故的，设计人除按本款约定承担赔偿责任及支付赔偿金外，还将被移送行业或相关行政主管部门。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人应支付签约合同价20%的违约金，违约金不足以弥补给发包人造成损失的，发包人有权进一步主张损失赔偿。
15. 不可抗力 
15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：           /                     。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过  180 天。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为合同解除后 20天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /    。  
17.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：       /               。
选定争议评审员的期限：           /              。
评审所发生的费用承担方式：         /              。
其他事项的约定：                 /               。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：      /               。
17.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2)  种方式解决：
（1）向     北京市        仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地有管辖权 人民法院起诉。
18. 其他
[bookmark: _Toc351203652]18.1 本合同工程设计其他服务包括但不限于总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制配合服务、施工招标技术要求等与本项目相关的发包人项目实际需要的设计服务。工程设计其他服务费用包含在设计费中，发包人无须另行付费，不再适用通用条款第 1.1.3.3 目约定。
18.2 设计人出具设计变更文件时需征得发包人同意，设计人需对变更原因进行分析，并出具相应的变更费用估算文件。因图纸错误导致的设计变更总金额超对应工程合同金额的 3%时，设计人需向发包人支付超额部分金额的 10%作为违约金。
18.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为该信函已送达，接收方承担相应的违约责任，不再适用通用合同条款第 1.6.3 项约定。
18.4 设计人应保证自身及分包人（如有）具备完成本合同项下工作的资质与能力，且保证其向发包人履行本合同义务不侵犯任何第三方的合法利益，设计人因侵犯第三方合法利益的导致第三方向发包人要求赔偿的，设计人应赔偿发包人的一切损失（包括但不限于任何第三方对发包人的处罚、索赔及其它权利要求）。
18.5 由于设计人履行合同义务的任何瑕疵导致工程质量隐患和/或造成发包人或任何第三方的人身、财产损害和损失，无论上述情况发生和/或发现于合同履行期间内或合同履行期满后，设计人均应承担责任并赔偿由此造成的全部损失。
18.6 本项目的资金来源有政府资金，发包人、设计人双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定：发包人在收到政府专项拨款后应及时按照合同的约定向设计人支付合同价款，但因政府资金拨付延迟而导致发包人不能按照合同的约定及时向设计人支付合同价款时，不构成发包人的违约行为，设计人不得因此追究发包人违约责任，也不得因此暂停任何设计工作及相关配合服务。
18.7 设计人应积极配合发包人的工程施工招标及材料设备采购工作，按发包人要求的时间分别提交工程招标各标段的工程说明、施工图和施工技术工艺要求、工程质量要求，提交拟采购材料设备的标准和质量要求，并应按发包人要求指派合适的人员参加工程施工招标文件论证会议、标前会或工程情况介绍会，就有关工程技术问题进行解答。
18.8 设计人出现三次及以上设计过失、成果质量或设计服务不满足要求的情况，发包人有权要求设计人更换项目负责人。
（1）设计过失：
①设计成果不符合现行政策与设计规范。
②报审图纸存在人为错误。
③设计成果不满足成本控制要求。
（2）设计成果质量不满足要求：
①设计人迟延完成设计成果，影响发包人下一步工作。
②两次以上汇报未通过发包人各层级领导审查。
（3）设计服务不满足要求：
①设计人配备人员不符合工作要求。
②设计人配备人员附条件参与工作。
③项目负责人不支持驻场。
18.9 有关工作中时效性的规定。设计人在收到发包人的工作联系或者设计通知时，应在 2 个工作日以内予以答复。对于发包人拨打的电话应予以及时接听，如果不便于接听应及时回复短信，如果对于来电通知无故不予理睬，也未在当日内回复。发包人有理由认为设计人是恶意回避，类似情况，每出现一次扣除设计费 500 元/次。对于在项目进展过程中由于设计人未能及时配合而导致的工程延误或者工程事故，而造成的经济损失，由设计人承担其相应的法律责任。


附件：
附件1：工程设计范围、阶段与服务内容
附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录
附件4：设计人主要设计人员表
附件5：设计进度表
附件6：设计费明细及支付方式
附件7：设计变更计费依据和方法
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附件1：
工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围
设计范围：
北京第一实验中学采用了分步骤建设的投资方式，第一部分（发改委立项部分）进行学校主体结构及简装工程的建设，并对需要进行单独设计和装修施工的专业教学区域做好预留；第二部分（本项目）工程是对上述预留区域进行设计和装修施工，达到专业教学区域的使用功能需求。其中：第一部分装修预留主要包括楼地面做法采用细石混凝土密封固化剂的施工至面层，其他楼地面做法施工至找平层；墙面为无机涂料墙面及乳胶漆涂料墙面的施工至面层，其他墙面做法施工至抹灰；顶棚除地下室健身区、乒乓球区、击剑区、武术跆拳道室需施工至无机涂料顶棚面层外，其他房间顶棚施工至抹灰层（吊顶的房间裸顶）、顶棚外露钢梁施工至防火涂料。第二部分主要包括各类专业教室及其他区域等装修区域的装修工程，包含房间的舞蹈及体育灯光照明（不包含综合运动馆、黑盒子剧场和录音棚的舞台工艺灯光），多功能厅LDE屏幕、音响、录播系统和视频会议系统，公共区域BRB支撑包封、电梯门套、导轨式电源、吊挂插座和开放协作区毛毡板、洞洞板等。
本项目的建设内容即为预留区域的设计与装修工程，包括建设北京第一实验中学20430平方米专业教学环境，用于全校的专业课程的教育教学活动，涵盖了所有的体育、艺术、技术、科学课程等专业教学区域，包括地下室学生餐厅、综合运动馆及其声闸、篮球馆、壁球室、健身区、乒乓球区、击剑区、射箭室、武术跆拳道室、街舞室、影视编导制作室、录音控制室、录音棚及其声闸、合唱排练室、戏剧及音乐剧教室、舞蹈教室、黑盒子剧场及其声闸、交响乐排练室、乐器排练室、民乐排练室，教学楼地上学生餐厅、教师餐厅、烹饪课教室、一站式服务中心、多功能厅、学习中心、workspace、雕塑及版画油画工作室、篆刻书法工作室，宿舍楼地上体能中心，多功能厅LDE屏幕、音响、录播系统和视频会议系统，公共区域BRB支撑包封、电梯门套、导轨式电源、吊挂插座和开放协作区毛毡板、洞洞板等。相关建设内容主要服务于在校生的教育、教学活动，为学生提供优质的专业课程，并在学生不使用期间对社区群众开放共享。
音视频系统包括会议扩声及视频会议系统。在报告厅、会议室内设置数字会议系统，实现了数字会议系统、专业扩声系统、多媒体显示系统和中央控制系统的无缝连接，整合了包括音响扩声系统、会议讨论系统、多媒体视频系统等多个子系统。所有子系统通过连接中控控制主机，通过编辑控制程序，在无线触摸屏操控下，通过中央集成控制系统将以上各子系统与整个会议环境有机的结合成为一个整体，解决传统多媒体数字会议系统繁琐的操作，实现整个多媒体数字会议系统的智能化管理。会议扩声设计符合《厅堂扩声系统声学特性指标》的规定，并设置视频会议系统，由视频显示设备、视频摄像设备和视频录像设备组成。视频摄像机能实现现场跟踪功能，可自动对发言者进行跟踪特写，并将采集到的视频信号输出给显示设备或远程视频会议系统，同时提供本地的视频记录。
	序号
	房间名称
	面积（㎡）
	地面
	墙面
	天棚
	机电

	一
	地下部分
	6968.51
	 
	 
	 
	

	1
	综合运动馆及声闸室
	1383.2
	运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	穿孔吸音板墙面+铝板墙面+涂料
遮阳帘+电动升降帘
	涂料
	体育照明灯光

	2
	篮球馆
	1731.58
	运动枫木实木木地板（发改批复至找平层）
	穿孔吸音板墙面+铝板墙面+涂料
遮阳帘+电动升降帘
	涂料
	体育照明灯光

	3
	乐器排练室
	207
	地毯（发改批复至找平层）
	微孔蜂窝金属板墙面+涂料
吸音窗帘
	微粒吸声吊顶
	

	4
	舞蹈教室
	192.97
	运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	陶铝吸声板墙面+镜子+涂料+压腿杆
	穿孔石膏板吸声吊顶+涂料
	舞蹈灯光

	5
	戏剧、音乐剧教室
	194.94
	运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	微孔蜂窝金属板墙面+涂料
	涂料
	

	6
	民乐排练室
	180.5
	地胶（发改批复至找平层）
	铝板墙面+蜂窝金属板墙面+涂料
	微孔蜂窝金属板吊顶+涂料
	

	7
	黑盒子剧场及声闸室
	439.52
	局部运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	陶铝吸声板墙面+吸音玻璃棉板墙面+涂料
	涂料
	

	8
	街舞教室
	182.52
	运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	镜子+磁吸白板+涂料
	穿孔石膏板吸声吊顶+涂料
	舞蹈灯光

	9
	健身区
	877.8
	 
	镜子
	 
	体育照明灯光

	10
	乒乓球区
	
	 
	 
	 
	体育照明灯光

	11
	击剑室
	
	 
	半透明水晶卷帘
	 
	体育照明灯光

	12
	武术、跆拳道室
	246.76
	 
	镜子+吸音玻璃棉板墙面+半透明水晶卷帘+沙袋轨道
	穿孔石膏板吸声吊顶
	

	13
	壁球室
	191.58
	运动枫木实木木地板（发改批复至找平层）
	壁球专用墙面（发改批复至抹灰）
	纸面石膏板吊顶
	运动防眩灯光

	14
	射箭室
	234.82
	地胶（发改批复至找平层）
	 
	涂料
	体育照明灯光

	15
	合唱排练室
	190.34
	运动枫木实木木地板+地胶（发改批复至找平层）
	镜子+蜂窝金属板墙面+涂料
	微粒吸声吊顶+涂料
	

	16
	交响乐排练室
	224.93
	地胶（发改批复至找平层）
	铝板墙面+蜂窝金属板墙面+涂料
	微孔蜂窝金属板吊顶+涂料
	

	17
	餐厅
	336.94
	售餐区瓷砖地面（发改批复至找平层）
	售餐区瓷砖墙面+独立柱铝单板
售餐窗口+售餐台＋饮水机柜+洗脸盆
	涂料
	

	18
	影视编导制作室
	97.38
	局部地毯+局部水性耐磨漆地面（发改批复至找平层）
	 
	涂料
	

	19
	录音棚
	33.12
	运动枫木实木木地板（发改批复至找平层）
	吸声板造型墙面+吸音玻璃棉板墙面
	弹簧悬浮吊顶+纸面石膏板吊顶
	

	20
	录音控制室
	22.61
	运动枫木实木木地板（发改批复至找平层）
	吸音玻璃棉板墙面
	纸面石膏板吊顶
	

	二
	地上部分
	13461.49
	 
	 
	 
	

	1
	多功能厅
	348.96
	地毯（发改批复至找平层）
	微孔蜂窝铝板墙面+涂料
	微孔蜂窝铝板吊顶+涂料
窗帘
	会议系统+音频系统+视频系统+轨道电源

	2
	学生中心、食堂、阅览堂
	3156.63
	售餐区瓷砖地面（发改批复至找平层）
	售餐区瓷砖墙面+独立柱铝单板+钢梁及钢柱包封
售餐窗口+售餐台＋饮水机柜+洗脸盆+自助取餐台
	涂料
	轨道电源

	3
	教职工食堂
	279.59
	售餐区瓷砖地面（发改批复至找平层）
	售餐区瓷砖墙面+独立柱铝单板
售餐窗口+售餐台
	涂料
	

	4
	烹饪教室
	141.93
	瓷砖地面（发改批复至找平层）
	瓷砖墙面
	铝扣板吊顶
	

	5
	洗消间
	 
	瓷砖地面（发改批复至找平层）
	瓷砖墙面
	铝扣板吊顶
	

	6
	轻食间
	 
	瓷砖地面（发改批复至找平层）·
	瓷砖墙面+售餐窗口+售餐台
	铝扣板吊顶
	

	7
	体能中心
	1248.3
	局部地胶及局部人造草（发改批复至找平层）
	局部镜子+局部吸音玻璃棉板墙面
	 
	

	8
	通用技术教室
	605.57
	 
	局部下挂纸面石膏板墙面+洞洞板
	涂料
	

	9
	学习工作室(雕塑、油画、版画)
	338.7
	 
	局部瓷砖墙面+局部洞洞板
洗手台及洗手盆
	纸面石膏板吊顶+涂料
	

	10
	学习工作室(书法)
	151.16
	 
	局部毛毡板
	纸面石膏板吊顶+涂料
	

	11
	斜撑
	 
	 
	纸面石膏板包封+置物架
	 
	

	12
	一站式服务中心
	523.86
	 
	玻璃隔断
	 
	轨道电源

	13
	开放协作区
	6666.79
	 
	BRB支撑包封、洞洞板+毛毡板
	 
	轨道电源、吊挂插座

	14
	公共区域门厅
	 
	石材过门石
	BRB支撑包封
	 
	

	15
	公共区域电梯
	 
	 
	不锈钢门套
	 
	



二、本工程设计阶段划分
方案设计、施工图设计及施工配合三个阶段。
三、各阶段服务内容
1.方案设计阶段
（1）本阶段围绕学校办学功能、师生使用特点、校园安全规范、教育建筑标准开展整体精装方案设计，覆盖教学用房、功能布局及校园整体风貌，满足校方使用需求及教育、消防、卫健等部门报审要求。
（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；
（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；
（4）协调各专业顾问公司的工作（如果有），对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；
2.施工图设计阶段
（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件；
（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；
（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；
（4）提供招标图及技术文件，协助发包人进行工程招标答疑；
（5）BIM 导则及模型。
3.施工配合阶段
（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设
计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；
（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；
（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；
（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；
（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；
（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
4.其他事项
（1）若发包人在履行合同的过程中提出了完成某些工作的要求，虽然要求完成的工作在本合同中没有直接提到，但根据中国设计规范或根据合同的设计要求，这些工作是全面、全部执行本合同所必须的，则设计人应将这些工作视作在合同中已被提到一样付诸实施，相关费用已包括在合同总价中，设计人不得要求发包人额外支付费用。
（2）除本合同其他规定外，本项目设计的具体要求详列于采购需求。设计人为本项目所进行的设计和所提供的相关服务，须遵循和符合本合同的所有要求。
（3）如果在设计标准与规范对于同一事物出现或提到不同的标准，则应采用其中最严格的标准。
[bookmark: _Toc278231958][bookmark: _Toc278309718]（4）设计人应按合同规定的设计进度要求，完成本工程的全部设计工作，按期交付符合质量要求的设计文件，并在交付设计文件前 15 天通知发包人并准备审查的设计文件，以便发包人组织设计审查工作。

附件2： 
发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目立项报告和审批文件
	各1
	初步设计开始3天前
	

	2
	发包人要求即设计任务书（含对工艺、土建、设备等专业的具体要求）
	1
	初步设计开始3天前
	

	3
	厂址选择报告、土地使用协议、建筑红线图，建筑钉桩图
	各1
	初步设计开始3天前
	

	4
	当地规划部门的规划意见书
	1
	初步设计开始3天前
	

	5
	自然资源、气象条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘察报告
	各1
	初步设计开始3天前
	

	6
	各阶段主管部门的审批意见
	各1
	下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见
	

	7
	初步设计确认单（含非标准设备设计图开工令）
	1
	施工图设计开始3天前
	

	8
	非标准设备设计确认单（含施工图设计开工令）
	1
	施工图设计开始3天前
	

	9
	工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图
	1
	施工图设计开始3天前
	

	10
	交通、原料、外部供水、排水、供电、电信等位置、标高、坐标、管径或能力等资料
	1
	初步设计开始3天前
	

	11
	其它设计资料
	1
	各设计阶段设计开始3天前
	

	12
	竣工验收报告
	1
	工程竣工验收通过后5天内
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）
[bookmark: _Toc278231959][bookmark: _Toc278309719]

附件3：  
设计人向发包人交付的工程设计文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计文件
	8
	14天
	

	2
	施工图纸设计文件
	8
	30天
	



特别约定：
1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。
2.上述设计时间不包括法定的节假日。
3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。




附件4：             
设计人主要设计人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目
副负责人
	
	
	
	

	工艺专业
负责人
	
	
	
	

	土建专业
负责人
	
	
	
	

	设备专业
负责人
	
	
	
	

	其他专业
负责人
	
	
	
	










附件5：             
设计进度表


1、设计人提交成果的进度，必须满足发包人对工程的要求进度；
2、设计人保证按下列事件向发包人提交符合发包人要求的方案设计、最终设计成果，履行本合同规定的全部责任与义务；
3、自签订合同之日起    日内，设计的最终成果； 
4、     日内提交施工图设计的最终成果。

























附件6：            
设计费明细及支付方式

一、设计费总额：                                   
二、设计费总额构成：
	付费次序
	占本合同总价%
	付款金额
	付款时间(由交付设计文件所决定)

	[bookmark: OLE_LINK3]第一次付款
	20%
	
	合同签订后20日历天内

	第二次付款
	依据审计结果支付剩余尾款
	
	结算审计完成后20日历天内


注：最终金额以结算审计结果为准。
因咨询人未提供合格发票导致委托人付款延迟的，不视为委托人违约。
因委托人系财政拨款单位，以上费用实际支付时间以财政资金拨付到位为准。如因财政或有关部门就本项目资金未能及时拨付到位，待本项目资金到位后向咨询人付款，而不视为委托人付款违约，委托人亦不承担任何违约责任。但咨询人不得拒绝或延期履行义务，否则应按本合同约定及法律规定承担违约责任。
4.特别约定：
（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费 /人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。
（2）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为  /     。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）
（3）其它：             /                             。
三、设计费明细计算表





附件7 ：             
设计变更计费依据和方法
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